OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

NAZIV PROJEKTA: Izvanredno održavanje cestovnog propusta na potoku Jaševica

KORISNIK PROJEKTA: Općina Lasinja

NAZIV OPERACIJE: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije

OZNAKA OPERACIJE: FSEU.MMPI.01.0004

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 116.798,41 €

IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU: 116.798,41  €

IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA: 0,00

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: lipanj 2022. – svibanj 2023.

KRATAK OPIS PROJEKTA: Korisnik projekta Općina Lasinja je podnio dana 21. siječnja 2022. godine prijavu na  Poziv Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije. Nakon administrativne provjere te potvrde prihvatljivosti prijavitelja, operacije, troškova i aktivnosti uslijedilo je potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dana 20. lipnja 2022. godine. Zatim je proveden postupak javne nabave te 24. studenog 2022. godine potpisan ugovor o izvođenju radova sa odabranim izvoditeljem radova  Niskogradnja d.o.o., Prilaz Kozjači 13, Karlovac. Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova povjerena je tvrtci Planum d.o.o., Donja Švarča 40, Karlovac. Radovi su završeni u ugovorenom roku, 21. travnja 2023. godine.

CILJ PROJEKTA

Projektom je poboljšan cestovni objekt, propust, bez izmjene tehničkih elemenata, u svrhu osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti propusta i ceste koja vodi preko njega, te unaprjeđenja sigurnosti odvijanja prometa.

REZULTAT PROJEKTA

Rekonstruiran cestovni propust te unaprjeđena sigurnost odvijanja prometa, na potoku Jaševica  u naselju Lasinja.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: nacelnik@lasinja.hr