                [image: image1.png]


          

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

[image: image2.png]


 OPĆINA LASINJA                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/13-02/44
URBROJ:2133/19-02/13-01
Lasinja, 17.prosinca 2013.

Temeljem članka 30.stavka 4.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“br.26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) te članka 17.Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.01/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 5.redovnoj sjednici održanoj dana 17.12.2013.godine, donijelo je
P R O G R A M

izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području općine Lasinja za 2014.g.

1.)   OPĆE ODREDBE               

I.

Ovim se Programom planiraju radovi te financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Lasinja za 2014.godinu i to kako slijedi:
a) Modernizacija nerazvrstanih makadamskih cesta    

b) Uređenje mjesnih groblja   

            c) Izgradnja uređaja i objekata za opskrbu pitkom vodom


d) Izgradnja autobusnih stajališta i ugibališta


e) Ugradnja ekološko štednih lampi javne rasvjete

f) Izgradnja nogostupa

            g) Izgradnja reciklažnog dvorišta
2.) RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA 

a) Modernizacija nerazvrstanih makadamskih cesta


Radovi na modernizaciji nerazvrstanih makadamskih cesta na području Općine Lasinja uključuju radove asfaltiranja, izradu bankina i ostale radove.
Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta osigurat će se iz Proračuna Općine Lasinja za 2014.g., u iznosu od 700.000,00 kn.

Izvori financiranja:

- prihodi od šumskog doprinosa

- prihodi od komunalnog doprinosa

- prihodi od naknade za koncesiju

- sredstva proračuna Karlovačke županije
Dinamika izvođenja radova ovisit će o raspoloživim sredstvima i prioritetima. 


Prioritete na modernizaciji nerazvrstanih cesta utvrdit će Općinski načelnik svojom posebnom odlukom.

b) Uređenje mjesnih groblja


Projektom uređenja mjesnih groblja na području općine Lasinja predviđeno je izvođenje slijedećih radova:
- izrada ograde na mjesnom groblju Lasinja u dužini od cca 500 metara
- izrada grobnih mjesta na novom polju na mjesnom groblju Lasinja
- uređenje odvodnog kanala uz mjesno groblje u Lasinji 
- izrada grobnih mjesta na novom polju na mjesnom groblju Lasinja

- izgradnja zajedničke grobnice na mjesnom groblju Lasinja
- asfaltiranje pješačke staze na mjesnom groblju Desni Štefanki u dužini od 80 metara
- izgradnja ograde na mjesnom groblju Desni Štefanki
- izgradnja pješačke staze na mjesnom groblju Banski Kovačevac u dužini od 120 metara

- izrada pješačke staze na mjesnom groblju Crna Draga u dužini od 150 metara

 Financijska sredstva za izvođenje radova na uređenju mjesnih groblja osigurat će se iz Proračuna Općine Lasinja za 2014.g. (prihod od godišnje grobne naknade i naknade za dodjelu grobnih mjesta).
             Za realizaciju projekta uređenja mjesnih groblja planirano je u Proračunu Općine Lasinja 80.000,00 kn.

Izvori financiranja:

- prihodi od godišnje grobne naknade

- prihode od naknade za dodjelu grobnih mjesta
c) Izgradnja uređaja i objekata za opskrbu pitkom vodom


Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom na području Općine Lasinja uključuje radove na modernizaciji i proširenju vodoopskrbne mreže na području Općine Lasinja. 

U sklopu istih radova pristupit će se izgradnji sekundarnih vodovoda te radovima na rekonstrukciji i zamjeni dotrajalih hidranata te drugih uređaja na vodoopskrbnoj mreži.
Za realizaciju ovog projekta predviđena se novčana sredstva u Proračunu Općine Lasinja u iznosu od 150.000,00 kn, a novčana sredstva za iste namjene dodijelit će se kao kapitalna potpora isporučitelju usluga, tvrtki VODOVOD LASINJA d.o.o. iz Lasinje, Trg hrvatskih branitelja 1.

d)    Izgradnja autobusnih stajališta, ugibališta i postavljanje nadstrešnica

U sklopu projekta izgradnje autobusnih stajališta, ugibališta te postavljanje nadstrešnica na nerazvrstanim i županijskim, odnosno lokalnim cestama, pristupit će se izgradnji dva ugibališta i postavljanje dvije nadstrešnice i to po jedno u naselju Desno Sredičko i jedno u naselju  Desni Štefanki.                                               
Lokacije za autobusna stajališta i ugibališta utvrditi će Općina Lasinja, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Karlovačke te u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste Karlovac.

Za realizaciju ovog projekta predviđena su novčana sredstva u Proračunu Općine Lasinja u iznosu od 30.000,00 kn, a ista će se udružiti sa Županijskom upravom za ceste iz Karlovca u svrhu sufinanciranja istog projekta. 


Izvori financiranja:

- prihodi od komunalnog doprinosa

- prihodi od koncesije

- sredstva Županijske uprave za ceste Karlovac

- opći prihodi i primici

e)   Ugradnja ekološko štednih lampi javna rasvjete

Projekt javne rasvjete na području općine Lasinja uključuje nabavu novih ekološko štednih lampi te izvođenje radova na njihovoj ugradnji.

Ekološko štedne lampe ugradit će se u naselju Novo Selo Lasinjsko, I odvojak.

Za realizaciju ovog projekta predviđena su novčana sredstva u Proračunu Općine Lasinja u iznosu od 10.000,00 kn.

Izvori financiranja:
- opći prihodi i primici iz Proračuna Općine Lasinja
- prihodi od koncesije 

- prihodi od komunalnog doprinosa
f)   Izgradnja nogostupa


Projektom izgradnje nogostupa, predviđa se nastavak izgradnje nogostupa u naselju Lasinja i to u ulici Sv.Florijana u ukupnoj dužini od 825,80 metara.

Projekt izgradnje nogostupa realizirat će se udruživanjem novčanih sredstava sa Županijskom upravom za ceste Karlovac.


Za realizaciju ovog projekta planirana su novčana sredstva u Proračunu Općine Lasinja u iznosu od 280.000,00 kn.

Izvori financiranja:
- opći prihodi i primici iz Proračuna Općine Lasinja
- sredstva Županijske uprave za ceste Karlovac

g) Izgradnja reciklažnog dvorišta

Ovim programom te Planom gospodarenja otpadom na području Općine Lasinja planirana je izgradnja i uređenje jednog reciklažnog dvorišta za postavljanje spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na području Općine Lasinja.
Idejnim projektom kojeg je izradila tvrtka AZ-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Zenička 25, previđena je izgradnja reciklažnog dvorišta na zemljištu označenom kao k.č.br.937, dio k.č.br.29 i k.č.br.938/3 u k.o.Lasinja, ukupne površine od 1577 m2.
Za realizaciju ovog projekta planirana su novčana sredstva u Proračunu Općine Lasinja za 2014.g. u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn.

Izvori financiranja:
- opći prihodi i primici Proračuna Općine Lasinja 
- prihodi od komunalnog doprinosa

3.)  ZAVRŠNE ODREDBE                         

II.

Prioritete pri izvođenju radova utvrđenih ovim Programom određivat će Općinski načelnik svojom posebnom odlukom.

III.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja, a primjenjivat će se od 01.01.2014.g.
                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                              

                                                                                               Mirko Jušinski
PAGE  
1

