___________________________________________________________________________

GLASNIK

OPĆINE LASINJA

___________________________________________________________________________

SLUŽBENO GLASILO

OPĆINE LASINJA

Izlazi prema potrebi                           Broj 2.                  Godina X.          Lasinja, 1. travnja 2022.

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                              Str.

- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lasinja

za 2021. godinu ...............................................................................................   3

-  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu ......................................  42

-  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području općine Lasinja za 2021. godinu .........................................................  43

-  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Lasinja za 2021. godinu ......................................................... 44

-  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

za 2021. godinu ...............................................................................................  49

-  Izvješće o izvršenju Programa utroška novčanih sredstava od naknade

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2021. godinu ..........  49

-  Izvješće o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi

Općine Lasinja za 2021. godinu ..........................................................................  50

-  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Lasinja

za 2021. godinu ...............................................................................................  51

-  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz ostalih društvenih

područja Općine Lasinja za 2021. godinu .............................................................  52

-  Izvješće o stanju zaštite od požara za 2021. godinu na području

Općine Lasinja .................................................................................................  54

-   Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja

za 2021. godinu ...............................................................................................  57

-  Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog

načelnika Općine Lasinja za razdoblje 01.07.-31.12.2021. godine ...........................  60

-  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2021. godinu .............................  66

-  Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana

gospodarenja otpadom na području općine Lasinja za 2021. godinu .........................  74

-  Godišnji provedbeni plana unapređenja zaštite od požara na

području Općine Lasinja za 2022. godinu ..............................................................  84

-  Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lasinja u 2022. godini ...................  87

-  Odluka o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Lasinja d.o.o. .............................  88

OPĆINSKI NAČELNIK

- Pravilnik o korištenju sustava video nadzora javnih površina

Općine Lasinja ..................................................................................................  93

- Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Lasinja

za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa

koje provode udruge sa područja Općine Lasinja  ..................................................  95

Na temelju članka 108. i  109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20.) i na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik  Općine Lasinja br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31.03.2022. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE LASINJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu sastoji se od:

- općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- posebnog dijela proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

- izvještaja o korištenju proračunske zalihe,

- izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,

- obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

  - izvješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode,

  - izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza,

  - izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka,

- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji prikazuju prihode i primitke te rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01 – 31.12.2021. godine

| Račun / opis |  |  | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja |  |  | 6.269.373,85 | 5.925.033,72 | 5.543.658,40 | 88,42% | 93,56% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  |  | 33.400,00 | 29.000,00 | 28.237,80 | 84,54% | 97,37% |
| UKUPNI PRIHODI |  |  | 6.302.773,85 | 5.954.033,72 | 5.571.896,20 | 88,40% | 93,58% |
| 3 Rashodi poslovanja |  |  | 3.053.824,90 | 4.893.500,00 | 3.955.973,01 | 129,54% | 80,84% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 751.481,57 | 1.429.500,00 | 1.244.976,32 | 165,67% | 87,09% |
| UKUPNI RASHODI |  |  | 3.805.306,47 | 6.323.000,00 | 5.200.949,33 | 136,68% | 82,25% |
| VIŠAK / MANJAK |  |  | 2.497.467,38 | -368.966,28 | 370.946,87 | 14,85% | -100,54% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  | 1.299.711,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  |  | 836.880,99 | 892.000,00 | 883.285,20 | 105,54% | 99,02% |
| NETO ZADUŽIVANJE |  |  | 462.830,13 | -892.000,00 | -883.285,20 | -190,84% | 99,02% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GOD. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI |  |  | 0,00 | 1.260.966,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA |  |  |  |  |  |  |  |
| REZULTAT GODINE |  |  | 2.960.297,51 | 0,00 | -512.338,33 | -17,31% | 0,00% |

Članak  3.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji od 01.01.- 31.12.2021. godine

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.269.373,85 | 5.925.033,72 | 5.543.658,40 | 88,42% | 93,56% |
| 61 Prihodi od poreza | 2.829.164,83 | 1.878.000,00 | 1.743.219,30 | 61,62% | 92,82% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 2.580.894,15 | 1.573.000,00 | 1.441.275,28 | 55,84% | 91,63% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.580.894,15 |  | 1.263.543,31 | 48,96% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti |  |  | 123.820,86 | 0,00% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava |  |  | 32.471,70 | 0,00% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala |  |  | 21.439,41 | 0,00% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 234.247,34 | 287.000,00 | 285.472,88 | 121,87% | 99,47% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 126.406,17 |  | 125.849,28 | 99,56% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 107.841,17 |  | 159.623,60 | 148,02% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 14.023,34 | 18.000,00 | 16.471,14 | 117,46% | 91,51% |
| 6142 Porez na promet | 14.023,34 |  | 16.472,52 | 117,47% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |  |  | -1,38 | 0,00% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.341.985,17 | 2.655.000,00 | 2.484.889,52 | 106,10% | 93,59% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 484.700,34 | 2.382.950,00 | 2.476.364,13 | 510,91% | 103,92% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 254.700,34 |  | 1.543.291,13 | 605,92% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 230.000,00 |  | 933.073,00 | 405,68% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 83.065,00 | 272.050,00 | 8.525,39 | 10,26% | 3,13% |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 8.525,39 | 0,00% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 83.065,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.774.219,83 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.774.219,83 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 547.653,03 | 744.033,72 | 710.487,45 | 129,73% | 95,49% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.111,63 | 3.000,00 | 533,56 | 48,00% | 17,79% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,03 |  | 12,57 | 41900,00% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 337,14 |  | 520,99 | 154,53% | 0,00% |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 774,46 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 546.541,40 | 741.033,72 | 709.953,89 | 129,90% | 95,81% |
| 6421 Naknade za koncesije | 495.427,98 |  | 520.107,29 | 104,98% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 36.448,62 |  | 156.785,23 | 430,15% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 2,65 |  | 2,22 | 83,77% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 14.662,15 |  | 33.059,15 | 225,47% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 550.570,82 | 645.500,00 | 605.062,13 | 109,90% | 93,74% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 262,01 | 2.000,00 | 750,05 | 286,27% | 37,50% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 262,01 |  | 750,05 | 286,27% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 214.286,98 | 188.500,00 | 178.798,40 | 83,44% | 94,85% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 1.101,38 |  | 890,42 | 80,85% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 101.300,09 |  | 86.090,60 | 84,99% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 111.885,51 |  | 91.817,38 | 82,06% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 336.021,83 | 455.000,00 | 425.513,68 | 126,63% | 93,52% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 4.690,40 |  | 26.840,33 | 572,24% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 331.331,43 |  | 398.673,35 | 120,32% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 2.500,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| 681 Kazne i upravne mjere |  | 2.500,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 33.400,00 | 29.000,00 | 28.237,80 | 84,54% | 97,37% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 7111 Zemljište |  |  | 20.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 33.400,00 | 9.000,00 | 8.237,80 | 24,66% | 91,53% |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  | 9.000,00 | 8.237,80 | 0,00% | 91,53% |
| 7221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.237,80 | 0,00% | 0,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 33.400,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 33.400,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.053.824,90 | 4.893.500,00 | 3.955.973,01 | 129,54% | 80,84% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 651.564,30 | 723.600,00 | 712.978,18 | 109,43% | 98,53% |
| 311 Plaće (Bruto) | 548.209,45 | 604.000,00 | 596.032,73 | 108,72% | 98,68% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 548.209,45 |  | 596.032,73 | 108,72% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.900,00 | 17.600,00 | 18.600,00 | 144,19% | 105,68% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 12.900,00 |  | 18.600,00 | 144,19% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 90.454,85 | 102.000,00 | 98.345,45 | 108,72% | 96,42% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 90.454,85 |  | 98.345,45 | 108,72% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.107.792,22 | 1.960.400,00 | 1.455.098,60 | 131,35% | 74,22% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.788,70 | 15.000,00 | 11.252,16 | 128,03% | 75,01% |
| 3211 Službena putovanja | 1.000,00 |  | 117,00 | 11,70% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.633,70 |  | 7.091,41 | 125,87% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.155,00 |  | 4.043,75 | 187,65% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 281.173,05 | 479.470,00 | 337.473,33 | 120,02% | 70,38% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21.194,41 |  | 28.560,89 | 134,76% | 0,00% |
| 3223 Energija | 228.203,83 |  | 249.773,50 | 109,45% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.491,32 |  | 49.818,14 | 231,81% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 9.091,34 |  | 7.697,25 | 84,67% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.192,15 |  | 1.623,55 | 136,19% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 600.302,44 | 1.082.200,00 | 786.899,56 | 131,08% | 72,71% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 43.976,33 |  | 57.549,94 | 130,87% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 364.204,47 |  | 531.120,92 | 145,83% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.492,00 |  | 7.625,00 | 305,98% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 41.126,71 |  | 29.932,70 | 72,78% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.861,93 |  | 5.611,49 | 145,30% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 19.962,50 |  | 27.760,00 | 139,06% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 69.130,60 |  | 75.906,86 | 109,80% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 55.547,90 |  | 51.392,65 | 92,52% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 217.528,03 | 383.730,00 | 319.473,55 | 146,87% | 83,25% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 138.724,61 |  | 223.111,87 | 160,83% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 14.845,59 |  | 17.925,35 | 120,75% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 27.610,73 |  | 43.120,80 | 156,17% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 14.851,53 |  | 14.349,43 | 96,62% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.495,57 |  | 20.966,10 | 97,54% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 59.871,39 | 92.000,00 | 78.063,48 | 130,39% | 84,85% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 19.763,27 | 18.000,00 | 12.588,72 | 63,70% | 69,94% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.814,06 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 16.949,21 |  | 12.588,72 | 74,27% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 40.108,12 | 74.000,00 | 65.474,76 | 163,25% | 88,48% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.691,44 |  | 17.326,28 | 148,20% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 28.416,68 |  | 48.148,48 | 169,44% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 95.350,00 | 182.500,00 | 126.877,49 | 133,07% | 69,52% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 95.350,00 | 182.500,00 | 126.877,49 | 133,07% | 69,52% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 86.100,00 |  | 116.077,49 | 134,82% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 9.250,00 |  | 10.800,00 | 116,76% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.468,75 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 60.468,75 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 60.468,75 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 626.859,64 | 721.409,00 | 618.359,73 | 98,64% | 85,72% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 626.859,64 | 721.409,00 | 618.359,73 | 98,64% | 85,72% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 626.859,64 |  | 618.359,73 | 98,64% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 451.918,60 | 1.213.591,00 | 964.595,53 | 213,44% | 79,48% |
| 381 Tekuće donacije | 167.254,84 | 317.591,00 | 275.316,62 | 164,61% | 86,69% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 167.254,84 |  | 275.316,62 | 164,61% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 149.089,39 | 646.000,00 | 621.519,06 | 416,88% | 96,21% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 143.006,25 |  | 105.871,85 | 74,03% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 6.083,14 |  | 515.647,21 | 8476,66% | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.326,79 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.326,79 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 134.247,58 | 250.000,00 | 67.759,85 | 50,47% | 27,10% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 134.247,58 |  | 67.759,85 | 50,47% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 751.481,57 | 1.429.500,00 | 1.244.976,32 | 165,67% | 87,09% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 15.000,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 15.000,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 736.481,57 | 1.429.500,00 | 1.244.976,32 | 169,04% | 87,09% |
| 421 Građevinski objekti | 508.085,52 | 699.900,00 | 684.379,50 | 134,70% | 97,78% |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 163.837,50 | 0,00% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 347.265,21 |  | 382.657,00 | 110,19% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 160.820,31 |  | 137.885,00 | 85,74% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.839,80 | 301.600,00 | 278.184,32 | 2827,13% | 92,24% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 8.799,80 |  | 17.792,92 | 202,20% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 257.410,10 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.040,00 |  | 2.981,30 | 286,66% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | 87.000,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 87.000,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 131.556,25 | 428.000,00 | 282.412,50 | 214,67% | 65,98% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 103.831,25 |  | 51.937,50 | 50,02% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 27.725,00 |  | 230.475,00 | 831,29% | 0,00% |

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja od 01.01.- 31.12.2021. godine

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 6.302.773,85 | 5.954.033,72 | 5.571.896,20 | 88,40% | 93,58% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.325.966,45 | 2.422.933,72 | 2.264.610,20 | 68,09% | 93,47% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.325.966,45 | 2.422.933,72 | 2.264.610,20 | 68,09% | 93,47% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 44.595,60 | 176.000,00 | 166.440,97 | 373,22% | 94,57% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 44.595,60 | 176.000,00 | 166.440,97 | 373,22% | 94,57% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 556.826,63 | 671.100,00 | 627.717,71 | 112,73% | 93,54% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 556.826,63 | 671.100,00 | 627.717,71 | 112,73% | 93,54% |
| Izvor 5. POMOĆI | 2.341.985,17 | 2.655.000,00 | 2.484.889,52 | 106,10% | 93,59% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | 2.341.985,17 | 2.655.000,00 | 2.484.889,52 | 106,10% | 93,59% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33.400,00 | 29.000,00 | 28.237,80 | 84,54% | 97,37% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE | 33.400,00 | 29.000,00 | 28.237,80 | 84,54% | 97,37% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 3.805.306,47 | 6.323.000,00 | 5.200.949,33 | 136,68% | 82,25% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.482.467,74 | 2.422.933,72 | 1.885.481,16 | 127,19% | 77,82% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.482.467,74 | 2.422.933,72 | 1.885.481,16 | 127,19% | 77,82% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 44.595,31 | 176.000,00 | 151.761,36 | 340,31% | 86,23% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 44.595,31 | 176.000,00 | 151.761,36 | 340,31% | 86,23% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 559.961,71 | 1.040.066,28 | 822.180,58 | 146,83% | 79,05% |
| Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 368.966,28 | 302.064,69 | 0,00% | 81,87% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 559.961,71 | 671.100,00 | 520.115,89 | 92,88% | 77,50% |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.605.148,71 | 2.655.000,00 | 2.313.288,43 | 144,12% | 87,13% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | 1.605.148,71 | 2.655.000,00 | 2.313.288,43 | 144,12% | 87,13% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33.400,00 | 29.000,00 | 28.237,80 | 84,54% | 97,37% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE | 33.400,00 | 29.000,00 | 28.237,80 | 84,54% | 97,37% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 79.733,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI | 79.733,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji od 01.01.- 31.12.2021. godine

| Račun/Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 3.805.306,47 | 6.323.000,00 | 5.200.949,33 | 136,68% | 82,25% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 1.366.563,86 | 1.963.200,00 | 1.718.692,20 | 125,77% | 87,55% |
| Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 1.366.563,86 | 1.963.200,00 | 1.718.692,20 | 125,77% | 87,55% |
| Funkcijska klasifikacija 02 Obrana | 57.244,90 | 562.000,00 | 544.354,85 | 950,92% | 96,86% |
| Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana | 36.326,79 | 535.000,00 | 522.443,11 | 1438,18% | 97,65% |
| Funkcijska klasifikacija 025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani | 20.918,11 | 27.000,00 | 21.911,74 | 104,75% | 81,15% |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 159.241,44 | 145.000,00 | 145.000,00 | 91,06% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 159.241,44 | 145.000,00 | 145.000,00 | 91,06% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 888.513,65 | 1.430.300,00 | 1.040.469,35 | 117,10% | 72,74% |
| Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad" | 4.800,00 | 7.800,00 | 4.800,00 | 100,00% | 61,54% |
| Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov" | 9.250,00 | 35.500,00 | 10.800,00 | 116,76% | 30,42% |
| Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija | 107.789,58 | 146.000,00 | 133.969,11 | 124,29% | 91,76% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 707.697,74 | 1.173.000,00 | 833.350,30 | 117,76% | 71,04% |
| Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije | 43.976,33 | 68.000,00 | 57.549,94 | 130,87% | 84,63% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 15.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 139.254,13 | 169.683,72 | 96.002,79 | 68,94% | 56,58% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 60.468,75 | 5.000,00 | 700,59 | 1,16% | 14,01% |
| Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 19.590,31 | 73.650,00 | 35.660,99 | 182,03% | 48,42% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 59.195,07 | 91.033,72 | 59.641,21 | 100,75% | 65,52% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 309.745,27 | 798.850,00 | 629.319,67 | 203,17% | 78,78% |
| Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja | 27.725,00 | 137.000,00 | 76.225,00 | 274,93% | 55,64% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 1.912,00 | 279.600,00 | 249.647,40 | 13056,87% | 89,29% |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom | 3.276,76 | 6.000,00 | 3.662,98 | 111,79% | 61,05% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 269.895,31 | 196.450,00 | 158.892,52 | 58,87% | 80,88% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 6.936,20 | 179.800,00 | 140.891,77 | 2031,25% | 78,36% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 2.479,31 | 10.966,28 |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva | 2.479,31 | 10.966,28 |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija" | 108.387,68 | 290.200,00 | 245.478,00 | 226,48% | 84,59% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 52.250,00 | 51.000,00 | 40.100,30 | 76,75% | 78,63% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 25.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160,00% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice | 2.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 2900,00% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 29.137,68 | 141.200,00 | 107.377,70 | 368,52% | 76,05% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 707.344,63 | 835.800,00 | 751.093,73 | 106,18% | 89,87% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 537.313,30 | 569.800,00 | 549.980,82 | 102,36% | 96,52% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 31.200,00 |  |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 86.100,00 | 147.000,00 | 116.077,49 | 134,82% | 78,96% |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 52.731,33 | 119.000,00 | 85.035,42 | 161,26% | 71,46% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 66.531,60 | 117.000,00 | 30.538,74 | 45,90% | 26,10% |
| Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet | 13.648,46 | 32.000,00 | 6.000,00 | 43,96% | 18,75% |
| Funkcijska klasifikacija 103 Sljednici |  | 3.000,00 |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 30.000,00 | 25.000,00 | 11.000,00 | 36,67% | 44,00% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje | 22.883,14 | 57.000,00 | 13.538,74 | 59,16% | 23,75% |

Članak 4.

Račun financiranja iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji od 01.01. – 31.12.2021. godine

| Račun / Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.299.711,12 | 0,00 |  |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.299.711,12 | 0,00 |  |  |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.299.711,12 | 0,00 |  |  |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.299.711,12 |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 836.880,99 | 892.000,00 | 883.285,20 | 105,54% | 99,02% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 836.880,99 | 892.000,00 | 883.285,20 | 105,54% | 99,02% |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 102.322,40 |  |  |  |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 102.322,40 |  |  |  |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 734.558,59 | 892.000,00 | 883.285,20 | 120,25% | 99,02% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 734.558,59 |  | 883.285,20 | 120,25% | 99,02% |
| NETO FINANCIRANJE | 462.830,13 | 368.966,28 | -883.285,20 | -190,84% | -239,39% |
| 9 Vlastiti izvori |  | 1.260.966,28 |  |  |  |
| 92 Rezultat poslovanja |  | 1.260.966,28 |  |  |  |
| 922 Višak/manjak prihoda |  | 1.260.966,28 |  |  |  |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA |  | 1.260.966,28 |  |  |  |

Tablica 5. Račun financiranja prema izvorima financiranja od 01.01. – 31.12.2021. godine

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UKUPNI PRIMICI | 1.299.711,12 | 0,00 |  |  |  |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI | 1.299.711,12 | 0,00 |  |  |  |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI | 1.299.711,12 | 0,00 |  |  |  |
| UKUPNI IZDACI | 836.880,99 | 892.000,00 | 883.285,20 | 105,54% | 99,02% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 102.322,40 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 102.322,40 | 0,00 |  |  |  |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 892.000,00 | 883.285,20 |  | 99,02% |
| 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 892.000,00 | 883.285,20 |  | 99,02% |
| 5. POMOĆI | 734.558,59 |  |  |  |  |
| 5.1. POMOĆI | 734.558,59 |  |  |  |  |
| NETO FINANCIRANJE | 462.830,13 | -892.000,00 | -883.285,20 |  |  |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA |  | 1.260.966,28 |  |  |  |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 1.260.966,28 |  |  |  |
| 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 1.260.966,28 |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci proračuna raspoređeni su u posebnom dijelu prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji  i izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1. Izvršenje proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji od 01.01. – 31.12.2021. godine

| RGP |  | Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 2/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 7.215.000,00 | 6.084.234,53 | 84,33% |
| Razdjel | 001 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 5.954.000,00 | 4.877.990,90 | 81,93% |
| Glava | 00101 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 5.060.100,00 | 4.233.533,57 | 83,67% |
| Glava | 00102 | VLASTITI POGON | 893.900,00 | 644.457,33 | 72,10% |
| Razdjel | 002 | PREDSTAVNIČKO TIJELO | 208.000,00 | 185.647,12 | 89,25% |
| Glava | 00201 | PREDSTAVNIČKO TIJELO | 208.000,00 | 185.647,12 | 89,25% |
| Razdjel | 003 | IZVRŠNO TIJELO | 143.000,00 | 124.722,59 | 87,22% |
| Glava | 00301 | IZVRŠNO TIJELO | 143.000,00 | 124.722,59 | 87,22% |
| Razdjel | 004 | RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | 910.000,00 | 895.873,92 | 98,45% |
| Glava | 00401 | RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | 910.000,00 | 895.873,92 | 98,45% |

Tablica 2. Izvršenje proračuna prema programskoj klasifikaciji od 01.01.- 31.12.2021. godine

|  | Organizacijska klasifikacija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvori |  |  |  |  |
| Funkcijska | Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 2/1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | UKUPNO RASHODI I IZDATCI |  | 7.215.000,00 | 6.084.234,53 | 84,33% |
|  | RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |  | 5.954.000,00 | 4.877.990,90 | 81,93% |
|  | GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |  | 5.060.100,00 | 4.233.533,57 | 83,67% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.907.133,72 | 1.562.576,22 | 81,93% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.907.133,72 | 1.562.576,22 | 81,93% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 176.000,00 | 151.761,36 | 86,23% |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 176.000,00 | 151.761,36 | 86,23% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 469.966,28 | 347.700,97 | 73,98% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 350.966,28 | 289.475,97 | 82,48% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 119.000,00 | 58.225,00 | 48,93% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 2.478.000,00 | 2.143.257,22 | 86,49% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 2.478.000,00 | 2.143.257,22 | 86,49% |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 29.000,00 | 28.237,80 | 97,37% |
|  | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 29.000,00 | 28.237,80 | 97,37% |
|  | 1001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.940.200,00 | 1.677.034,59 | 86,44% |
| 0111 | A100001 | Aktivnost: Rashodi za zaposlene | 577.600,00 | 570.498,77 | 98,77% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 577.600,00 | 570.498,77 | 98,77% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 577.600,00 | 570.498,77 | 98,77% |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 480.000,00 | 473.868,35 | 98,72% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 473.868,35 |  |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.600,00 | 18.600,00 | 105,68% |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 18.600,00 |  |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 80.000,00 | 78.030,42 | 97,54% |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 78.030,42 |  |
| 0111 | A100002 | Aktivnost: Naknada troškova zaposlenima | 15.000,00 | 11.252,16 | 75,01% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 14.409,00 | 11.222,16 | 77,88% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 14.409,00 | 11.222,16 | 77,88% |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.409,00 | 11.222,16 | 77,88% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 87,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.091,41 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 4.043,75 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 591,00 | 30,00 | 5,08% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 591,00 | 30,00 | 5,08% |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 591,00 | 30,00 | 5,08% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 30,00 |  |
| 0111 | A100003 | Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju | 136.820,00 | 68.160,28 | 49,82% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 136.820,00 | 68.160,28 | 49,82% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 136.820,00 | 68.160,28 | 49,82% |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.820,00 | 68.160,28 | 49,82% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 28.560,89 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 30.278,59 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 7.697,25 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.623,55 |  |
| 0434 | A100003 | Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju | 114.000,00 | 109.611,71 | 96,15% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 114.000,00 | 109.611,71 | 96,15% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 114.000,00 | 109.611,71 | 96,15% |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.000,00 | 109.611,71 | 96,15% |
|  | 3223 | Energija |  | 109.611,71 |  |
| 0435 | A100003 | Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju | 32.000,00 | 24.357,40 | 76,12% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.000,00 | 5.581,56 | 79,74% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.000,00 | 5.581,56 | 79,74% |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 5.581,56 | 79,74% |
|  | 3223 | Energija |  | 5.581,56 |  |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 25.000,00 | 18.775,84 | 75,10% |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 25.000,00 | 18.775,84 | 75,10% |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 18.775,84 | 75,10% |
|  | 3223 | Energija |  | 18.775,84 |  |
| 0111 | A100004 | Aktivnost: Rashodi za usluge | 323.750,00 | 261.138,63 | 80,66% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 323.750,00 | 261.138,63 | 80,66% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 323.750,00 | 261.138,63 | 80,66% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 323.750,00 | 261.138,63 | 80,66% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 147.990,91 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.625,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 75.906,86 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 29.615,86 |  |
| 0460 | A100004 | Aktivnost: Rashodi za usluge | 68.000,00 | 57.549,94 | 84,63% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 68.000,00 | 57.549,94 | 84,63% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 68.000,00 | 57.549,94 | 84,63% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 68.000,00 | 57.549,94 | 84,63% |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 57.549,94 |  |
| 0560 | A100004 | Aktivnost: Rashodi za usluge | 46.033,72 | 32.441,09 | 70,47% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 46.033,72 | 32.441,09 | 70,47% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 46.033,72 | 32.441,09 | 70,47% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 46.033,72 | 32.441,09 | 70,47% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 819,60 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.861,49 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 27.760,00 |  |
| 0630 | A100004 | Aktivnost: Rashodi za usluge | 6.000,00 | 3.662,98 | 61,05% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 6.000,00 | 3.662,98 | 61,05% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 6.000,00 | 3.662,98 | 61,05% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 3.662,98 | 61,05% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.662,98 |  |
| 0740 | A100004 | Aktivnost: Rashodi za usluge | 10.966,28 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 10.966,28 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 10.966,28 | 0,00 | 0,00% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 10.966,28 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 0111 | A100006 | Aktivnost: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.930,00 | 80.765,46 | 74,83% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 107.930,00 | 80.765,46 | 74,83% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 107.930,00 | 80.765,46 | 74,83% |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.930,00 | 80.765,46 | 74,83% |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 17.925,35 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 43.120,80 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 14.349,43 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.369,88 |  |
| 0112 | A100007 | Aktivnost: Ostali financijski rashodi | 95.000,00 | 85.455,65 | 89,95% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 40.000,00 | 37.307,17 | 93,27% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 40.000,00 | 37.307,17 | 93,27% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 21.000,00 | 19.980,89 | 95,15% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 19.980,89 |  |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 19.000,00 | 17.326,28 | 91,19% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 17.326,28 |  |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 55.000,00 | 48.148,48 | 87,54% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 55.000,00 | 48.148,48 | 87,54% |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000,00 | 48.148,48 | 87,54% |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 48.148,48 |  |
| 0111 | K100001 | Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 28.155,52 | 93,85% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 30.000,00 | 28.155,52 | 93,85% |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 30.000,00 | 28.155,52 | 93,85% |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 28.155,52 | 93,85% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 17.792,92 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 10.362,60 |  |
| 0610 | K100003 | Kapitalni projekt: Ulaganja na građevinskim objektima | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
|  | 421 | Građevinski objekti | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 25.000,00 |  |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
|  | 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 20.000,00 |  |
| 0111 | K100004 | Kapitalni projekt: Projekt "pametni gradovi i općine" | 332.100,00 | 298.985,00 | 90,03% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 332.100,00 | 298.985,00 | 90,03% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 332.100,00 | 298.985,00 | 90,03% |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 247.100,00 | 247.047,50 | 99,98% |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 247.047,50 |  |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000,00 | 51.937,50 | 61,10% |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 51.937,50 |  |
|  | 1004 | Program: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE | 43.300,00 | 15.600,00 | 36,03% |
| 0421 | A100009 | Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima | 35.500,00 | 10.800,00 | 30,42% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 22.500,00 | 10.800,00 | 48,00% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 22.500,00 | 10.800,00 | 48,00% |
|  | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 22.500,00 | 10.800,00 | 48,00% |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 10.800,00 |  |
| 0411 | A100010 | Aktivnost: Poticaji i mjere razvoja | 7.800,00 | 4.800,00 | 61,54% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.800,00 | 4.800,00 | 61,54% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.800,00 | 4.800,00 | 61,54% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 7.800,00 | 4.800,00 | 61,54% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.800,00 |  |
|  | 1005 | Program: SOCIJALNA ZAŠTITA | 112.000,00 | 30.538,74 | 27,27% |
| 1011 | A100011 | Aktivnost: Naknade građanima, kućanstvima i socijalno nezbrinutim osobama | 22.000,00 | 6.000,00 | 27,27% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 22.000,00 | 6.000,00 | 27,27% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 22.000,00 | 6.000,00 | 27,27% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000,00 | 6.000,00 | 27,27% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 6.000,00 |  |
| 1012 | A100011 | Aktivnost: Naknade građanima, kućanstvima i socijalno nezbrinutim osobama | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| 1030 | A100011 | Aktivnost: Naknade građanima, kućanstvima i socijalno nezbrinutim osobama | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| 1060 | A100011 | Aktivnost: Naknade građanima, kućanstvima i socijalno nezbrinutim osobama | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| 1040 | A100012 | Aktivnost: Pomoći za novorođenu djecu | 25.000,00 | 11.000,00 | 44,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 25.000,00 | 11.000,00 | 44,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 25.000,00 | 11.000,00 | 44,00% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 11.000,00 | 44,00% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 11.000,00 |  |
| 1060 | A100013 | Aktivnost: Pomoć u troškovima stanovanja | 40.000,00 | 5.300,94 | 13,25% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 40.000,00 | 5.300,94 | 13,25% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 40.000,00 | 5.300,94 | 13,25% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 5.300,94 | 13,25% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 5.300,94 |  |
| 1060 | K100009 | Kapitalni projekt: Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 14.000,00 | 8.237,80 | 58,84% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 0,00 |  |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 9.000,00 | 8.237,80 | 91,53% |
|  | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 9.000,00 | 8.237,80 | 91,53% |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 9.000,00 | 8.237,80 | 91,53% |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 8.237,80 |  |
|  | 1006 | Program: ŠKOLSTVO | 266.000,00 | 201.112,91 | 75,61% |
| 0960 | A100014 | Aktivnost: Subvencije prijevoza | 147.000,00 | 116.077,49 | 78,96% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 147.000,00 | 116.077,49 | 78,96% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 147.000,00 | 116.077,49 | 78,96% |
|  | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 147.000,00 | 116.077,49 | 78,96% |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 116.077,49 |  |
| 098 | A100015 | Aktivnost: Naknade troškova učenicima osnovnih srednjih škola i studenata | 45.000,00 | 36.000,00 | 80,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 45.000,00 | 36.000,00 | 80,00% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 45.000,00 | 36.000,00 | 80,00% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000,00 | 36.000,00 | 80,00% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 36.000,00 |  |
| 0980 | A100015 | Aktivnost: Naknade troškova učenicima osnovnih srednjih škola i studenata | 44.000,00 | 33.401,37 | 75,91% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 15.591,00 | 7.727,18 | 49,56% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 15.591,00 | 7.727,18 | 49,56% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 15.591,00 | 7.727,18 | 49,56% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.727,18 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 28.409,00 | 25.674,19 | 90,37% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 28.409,00 | 25.674,19 | 90,37% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.409,00 | 25.674,19 | 90,37% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 25.674,19 |  |
| 0980 | K100019 | Kapitalni projekt: Kapitalne donacije školskim organizacijama | 30.000,00 | 15.634,05 | 52,11% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 30.000,00 | 15.634,05 | 52,11% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 30.000,00 | 15.634,05 | 52,11% |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 30.000,00 | 15.634,05 | 52,11% |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 15.634,05 |  |
|  | 1007 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 749.400,00 | 716.799,62 | 95,65% |
| 0911 | A100016 | Aktivnost: Provedba programa predškolskog odgoja | 550.000,00 | 534.384,60 | 97,16% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 180.000,00 | 179.000,00 | 99,44% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 180.000,00 | 179.000,00 | 99,44% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 179.000,00 | 99,44% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 179.000,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 370.000,00 | 355.384,60 | 96,05% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 370.000,00 | 355.384,60 | 96,05% |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 370.000,00 | 355.384,60 | 96,05% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 355.384,60 |  |
| 0911 | A100017 | Aktivnost: Održavanje dječjeg vrtića (materijal, energija i usluge) | 19.800,00 | 15.596,22 | 78,77% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 19.800,00 | 15.596,22 | 78,77% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 19.800,00 | 15.596,22 | 78,77% |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.800,00 | 15.596,22 | 78,77% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.596,22 |  |
| 0620 | K100010 | Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića | 163.900,00 | 163.837,50 | 99,96% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 163.900,00 | 163.837,50 | 99,96% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 163.900,00 | 163.837,50 | 99,96% |
|  | 421 | Građevinski objekti | 163.900,00 | 163.837,50 | 99,96% |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 163.837,50 |  |
| 0620 | K100011 | Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića | 15.700,00 | 2.981,30 | 18,99% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 15.700,00 | 2.981,30 | 18,99% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 15.700,00 | 2.981,30 | 18,99% |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 15.700,00 | 2.981,30 | 18,99% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.981,30 |  |
|  | 1008 | Program: PROMICANJE KULTURE | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 0820 | A100018 | Aktivnost: Djelatnosti kulturnih organizacija | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 40.000,00 |  |
|  | 1009 | Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 51.000,00 | 40.100,30 | 78,63% |
| 0810 | A100019 | Aktivnost: Djelatnosti sportskih udruga | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.000,00 |  |
| 0810 | A100020 | Aktivnost: Održavanje igrališta i sportskih terena | 14.000,00 | 13.270,30 | 94,79% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 14.000,00 | 13.270,30 | 94,79% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 14.000,00 | 13.270,30 | 94,79% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 13.270,30 | 94,79% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.270,30 |  |
| 0810 | K100022 | Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje igrališta i sportskih terena | 17.000,00 | 11.830,00 | 69,59% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 12.000,00 | 11.830,00 | 98,58% |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 12.000,00 | 11.830,00 | 98,58% |
|  | 421 | Građevinski objekti | 12.000,00 | 11.830,00 | 98,58% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 11.830,00 |  |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 0,00 |  |
|  | 1010 | Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 92.000,00 | 31.225,00 | 33,94% |
| 0610 | K100015 | Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije i ostalih dokumenata | 92.000,00 | 31.225,00 | 33,94% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 92.000,00 | 31.225,00 | 33,94% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 92.000,00 | 31.225,00 | 33,94% |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 92.000,00 | 31.225,00 | 33,94% |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 31.225,00 |  |
|  | 1011 | Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 98.200,00 | 87.200,00 | 88,80% |
| 0840 | A100021 | Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 58.000,00 |  |
| 0860 | A100022 | Aktivnost: Donacije ostalim udrugama i zajednicama | 40.200,00 | 29.200,00 | 72,64% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 37.200,00 | 29.200,00 | 78,49% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 37.200,00 | 29.200,00 | 78,49% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 37.200,00 | 29.200,00 | 78,49% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 29.200,00 |  |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | 1012 | Program: DONACIJE UDRUGAMA ZA PROMICANJE PRAVA I INTERESA INVALIDNIH OSOBA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1012 | A100023 | Aktivnost: Sufinanciranje udruga i osoba za promicanje prava i interesa invalidnih osoba | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | 1013 | Program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA | 250.000,00 | 67.759,85 | 27,10% |
| 0455 | K100016 | Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći | 250.000,00 | 67.759,85 | 27,10% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 250.000,00 | 67.759,85 | 27,10% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 250.000,00 | 67.759,85 | 27,10% |
|  | 386 | Kapitalne pomoći | 250.000,00 | 67.759,85 | 27,10% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 67.759,85 |  |
|  | 1014 | Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | 526.000,00 | 481.657,00 | 91,57% |
| 0451 | K100017 | Kapitalni projekt: Izgradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta | 383.000,00 | 382.657,00 | 99,91% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 383.000,00 | 382.657,00 | 99,91% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 383.000,00 | 382.657,00 | 99,91% |
|  | 421 | Građevinski objekti | 383.000,00 | 382.657,00 | 99,91% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 382.657,00 |  |
| 0451 | K100018 | Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa, rekonstrukcija cesta | 143.000,00 | 99.000,00 | 69,23% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 143.000,00 | 99.000,00 | 69,23% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 143.000,00 | 99.000,00 | 69,23% |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 143.000,00 | 99.000,00 | 69,23% |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 99.000,00 |  |
|  | 1015 | Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 760.000,00 | 747.104,85 | 98,30% |
| 0320 | A100024 | Aktivnost: Zaštita od požara - potpora djelatnosti za vatrogastvo | 145.000,00 | 145.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 5.000,00 |  |
|  | 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 53.000,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 82.000,00 | 82.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 82.000,00 | 82.000,00 | 100,00% |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 82.000,00 | 82.000,00 | 100,00% |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 82.000,00 |  |
| 0220 | A100025 | Aktivnost: Civilna zaštita i spašavanje | 530.000,00 | 517.443,11 | 97,63% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 1.795,90 | 17,96% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 1.795,90 | 17,96% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 1.795,90 | 35,92% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.795,90 |  |
|  | 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 520.000,00 | 515.647,21 | 99,16% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 520.000,00 | 515.647,21 | 99,16% |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 520.000,00 | 515.647,21 | 99,16% |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 515.647,21 |  |
| 0220 | A100026 | Aktivnost: Potpora djelatnosti gorske službe spašavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
| 0250 | A100036 | Aktivnost: Potpora djelatnosti Crvenog križa | 22.000,00 | 21.911,74 | 99,60% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 22.000,00 | 21.911,74 | 99,60% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 22.000,00 | 21.911,74 | 99,60% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 22.000,00 | 21.911,74 | 99,60% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 21.911,74 |  |
| 0620 | K100020 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i sanacija društvenih domova | 58.000,00 | 57.750,00 | 99,57% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 58.000,00 | 57.750,00 | 99,57% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 58.000,00 | 57.750,00 | 99,57% |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 58.000,00 | 57.750,00 | 99,57% |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 57.750,00 |  |
|  | 1016 | Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | 50.000,00 | 27.900,71 | 55,80% |
| 0560 | A100027 | Aktivnost: Gospodarenje otpadom (odvoz i zbrinjavanje) | 45.000,00 | 27.200,12 | 60,44% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 45.000,00 | 27.200,12 | 60,44% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 45.000,00 | 27.200,12 | 60,44% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 27.200,12 | 60,44% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 25.450,12 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.750,00 |  |
| 0510 | T100005 | Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta otpada | 5.000,00 | 700,59 | 14,01% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 700,59 | 14,01% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 700,59 | 14,01% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 700,59 | 14,01% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 700,59 |  |
|  | 1017 | Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZAMA | 77.000,00 | 69.500,00 | 90,26% |
| 0860 | A100037 | Aktivnost: Potpore za rad turističke zajednice | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 27.000,00 |  |
| 0860 | K100023 | Kapitalni projekt: Izgradnja auto-kampa | 50.000,00 | 42.500,00 | 85,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 50.000,00 | 42.500,00 | 85,00% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 50.000,00 | 42.500,00 | 85,00% |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 42.500,00 | 85,00% |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 42.500,00 |  |
|  | GLAVA 00102 VLASTITI POGON |  | 893.900,00 | 644.457,33 | 72,10% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 341.800,00 | 182.566,44 | 53,41% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 341.800,00 | 182.566,44 | 53,41% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 552.100,00 | 461.890,89 | 83,66% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 552.100,00 | 461.890,89 | 83,66% |
|  | 1002 | Program: KOMUNALNA DJELATNOST | 893.900,00 | 644.457,33 | 72,10% |
| 0660 | A100008 | Aktivnost: Održavanje groblja | 90.000,00 | 59.836,77 | 66,49% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 15.000,00 | 937,50 | 6,25% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 15.000,00 | 937,50 | 6,25% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 937,50 | 6,25% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 937,50 |  |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 75.000,00 | 58.899,27 | 78,53% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 75.000,00 | 58.899,27 | 78,53% |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 51.000,00 | 50.599,67 | 99,22% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 50.599,67 |  |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 8.299,60 | 92,22% |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.299,60 |  |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 0660 | K100004 | Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje groblja | 89.800,00 | 81.055,00 | 90,26% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 86.000,00 | 81.055,00 | 94,25% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 86.000,00 | 81.055,00 | 94,25% |
|  | 421 | Građevinski objekti | 86.000,00 | 81.055,00 | 94,25% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 81.055,00 |  |
| 0640 | K100006 | Kapitalni projekt: Ulaganja u javnu rasvjetu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 0250 | T100001 | Tekući projekt: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 0620 | T100001 | Tekući projekt: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 42.000,00 | 25.078,60 | 59,71% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 42.000,00 | 25.078,60 | 59,71% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 42.000,00 | 25.078,60 | 59,71% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | 25.078,60 | 59,71% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 25.078,60 |  |
| 0451 | T100002 | Tekući projekt: Održavanje nerazvrstanih cesta | 397.000,00 | 283.933,45 | 71,52% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 147.000,00 | 40.745,95 | 27,72% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 147.000,00 | 40.745,95 | 27,72% |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 18.864,70 | 69,87% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 18.864,70 |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 21.881,25 | 18,23% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 21.881,25 |  |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 250.000,00 | 243.187,50 | 97,28% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 250.000,00 | 243.187,50 | 97,28% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 243.187,50 | 97,28% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 243.187,50 |  |
| 0640 | T100003 | Tekući projekt: Javna rasvjeta (energija i održavanje) | 186.450,00 | 158.892,52 | 85,22% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 129.000,00 | 115.804,39 | 89,77% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 129.000,00 | 115.804,39 | 89,77% |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.000,00 | 115.804,39 | 89,77% |
|  | 3223 | Energija |  | 115.804,39 |  |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 57.450,00 | 43.088,13 | 75,00% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 57.450,00 | 43.088,13 | 75,00% |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 57.450,00 | 43.088,13 | 75,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 43.088,13 |  |
| 0540 | T100004 | Tekući projekt: Uređenje okoliša i javnih (zelenih) površina | 73.650,00 | 35.660,99 | 48,42% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 73.650,00 | 35.660,99 | 48,42% |
|  | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 73.650,00 | 35.660,99 | 48,42% |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.650,00 | 674,85 | 2,63% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 674,85 |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 48.000,00 | 34.986,14 | 72,89% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 34.986,14 |  |
|  | RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKO TIJELO |  | 208.000,00 | 185.647,12 | 89,25% |
|  | GLAVA 00201 PREDSTAVNIČKO TIJELO |  | 208.000,00 | 185.647,12 | 89,25% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 31.000,00 | 15.615,91 | 50,37% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 31.000,00 | 15.615,91 | 50,37% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 177.000,00 | 170.031,21 | 96,06% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 177.000,00 | 170.031,21 | 96,06% |
|  | 2001 | Program: OPĆINSKO VIJEĆE | 208.000,00 | 185.647,12 | 89,25% |
| 0111 | A100028 | Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća i povjerenstava | 52.000,00 | 45.221,40 | 86,96% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.000,00 | 6.938,21 | 99,12% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.000,00 | 6.938,21 | 99,12% |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 6.938,21 | 99,12% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 6.938,21 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 45.000,00 | 38.283,19 | 85,07% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 45.000,00 | 38.283,19 | 85,07% |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 38.283,19 | 85,07% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 38.283,19 |  |
| 0860 | A100029 | Aktivnost: Financiranje rada političkih stanaka i nacionalnih manjina | 14.000,00 | 8.677,70 | 61,98% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 14.000,00 | 8.677,70 | 61,98% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 14.000,00 | 8.677,70 | 61,98% |
|  | 381 | Tekuće donacije | 14.000,00 | 8.677,70 | 61,98% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.677,70 |  |
| 0111 | A100030 | Aktivnost: Provedba izbora | 132.000,00 | 131.748,02 | 99,81% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 132.000,00 | 131.748,02 | 99,81% |
|  | Izvor 5.1. POMOĆI |  | 132.000,00 | 131.748,02 | 99,81% |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.000,00 | 131.748,02 | 99,81% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 131.748,02 |  |
| 0860 | A100031 | Aktivnost: Financiranje rada Savjeta mladih | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
|  | RAZDJEL 003 IZVRŠNO TIJELO |  | 143.000,00 | 124.722,59 | 87,22% |
|  | GLAVA 00301 IZVRŠNO TIJELO |  | 143.000,00 | 124.722,59 | 87,22% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 143.000,00 | 124.722,59 | 87,22% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 143.000,00 | 124.722,59 | 87,22% |
|  | 3001 | Program: OPĆINSKI NAČELNIK | 143.000,00 | 124.722,59 | 87,22% |
| 0111 | A100032 | Aktivnost: Općinski načelnik | 128.000,00 | 124.722,59 | 97,44% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 128.000,00 | 124.722,59 | 97,44% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 128.000,00 | 124.722,59 | 97,44% |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 73.000,00 | 71.564,71 | 98,03% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 71.564,71 |  |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 13.000,00 | 12.015,43 | 92,43% |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.015,43 |  |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000,00 | 41.142,45 | 97,96% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 41.142,45 |  |
| 0113 | A100033 | Aktivnost: Izvanredni rashodi - tekuća zaliha proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | RAZDJEL 004 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  | 910.000,00 | 895.873,92 | 98,45% |
|  | GLAVA 00401 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  | 910.000,00 | 895.873,92 | 98,45% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 910.000,00 | 895.873,92 | 98,45% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 910.000,00 | 895.873,92 | 98,45% |
|  | 4001 | Program: OTPLATA KREDITA | 910.000,00 | 895.873,92 | 98,45% |
|  | A100034 | Aktivnost: Otplata glavnice primljenih kredita | 892.000,00 | 883.285,20 | 99,02% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 892.000,00 | 883.285,20 | 99,02% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 892.000,00 | 883.285,20 | 99,02% |
|  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 892.000,00 | 883.285,20 | 99,02% |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 883.285,20 |  |
| 0112 | A100035 | Aktivnost: Otplata kamate primljenih kredita | 18.000,00 | 12.588,72 | 69,94% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 18.000,00 | 12.588,72 | 69,94% |
|  | Izvor 4.0. VIŠAK PRIHODA |  | 18.000,00 | 12.588,72 | 69,94% |
|  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 18.000,00 | 12.588,72 | 69,94% |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 12.588,72 |  |

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 6.

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U 2021. godini Općina Lasinja redovno je otplaćivala dugoročni kredit od Privredne banke Zagreb. Izvještajem o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala dobiva se detaljan pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

- DUGOROČNI KREDIT – UGOVOR PRIVREDNA BANKA  ZAGREB D.D.

Općina Lasinja je prema primljenoj suglasnosti Ministarstva financija od 20.07.2020. godine zaključila  Ugovor o kreditu URBROJ: 3-20-9 s Privrednom bankom Zagreb d.d., dana 29.07.2020. godine, na iznos od (1.299.711,12 kn). Sredstva su korištena za podmirenje financijskih obveza -  rashoda za dva projekta: 1. kapitalni projekt K100018 Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u sklopu nerazvrstane ceste NC LA 11 Lasinja, ul. sv. Florijana.  2. kapitalni projekt K100022 – Rekonstrukcija sportskih terena „Lastavica“ Lasinja. Projekti su sufinancirani  kapitalnim pomoćima iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Kredit je odobren na 5 godina bez počeka (do 28.02. 2026. godine) s počekom otplate glavnice, koja počinje teći od 31.03.2021. godine. Rate kredita dospijevaju mjesečno,  tijekom 2021. godine otplaćeno je  deset rata u iznosu od (83.285,20 kn), mjesečna rata kredita iznosi (8.328,52 kn),  izvršena je prijevremena otplata dijela kredita po Odluci od 18.02.2021.g. u iznosu od (800.000,00 kn). Ostatak iznosa za otplatu su preostale rate prema otplatnom planu u iznosu od (416.425,92 kn). Ispunjenje i plaćanje ugovornih obveza na dan dospijeća tražbine direktno će se teretiti multi valutni transakcijski račun, a godišnje iznosi (99.942,24 kn).

Kamatna stopa iznosi 2,13% godišnje, promjenjiva je, temeljena je Načelima za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamate po kreditima i depozitima PBZ – d.d. U 2021.g. otplaćene su kamate u iznosu od (12.588,72 kn), naplaćena je naknada u iznosu 2% ili (16.000,00 kn) za prijevremenu otplatu dijela kredita.

- KRATKOROČNI KREDIT – DODATAK UGOVORA I. i II. -  DOPUŠTENO PREKORAČNJE PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU – PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

- Općina Lasinja je temeljem suglasnosti Općinskog vijeća za zaduženje kod Kreditora, sklopila Dodatak I. Ugovora o kratkoročnom kreditu

– dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb – dioničko društvo, Zagreb, Radnička cesta 50, dana 20.07.2020. godine, za financiranje tekuće likvidnosti tj. premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, do iznosa (500.000,00 kn).

Dodatak I. Ugovora je sklopljen do 31.07.2021.g. kada je izvršen u cijelosti povrat kratkoročnog kredita i korištenje prekoračenja po transakcijskom računu.

Na iskorišteni iznos kredita, počevši od prvog dana korištenja kredita obračunava se redovna kamata po stopi u visini 1,80% godišnje, fiksna. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,15 %  od iznosa kredita, plaća se jednokratno unaprijed (750,00 kn), naknada za odobrenje kredita u visini 0,60 %  ili (3.000,00 kn) od iznosa kredita, te naknada za rezervaciju sredstava u visini 0,125 % od iznosa kredita, plaća se kvartalno unaprijed minimalno (500,00 kn).

- Općina Lasinja je temeljem suglasnosti Općinskog vijeća za zaduženje kod Kreditora, sklopila novi Dodatak II. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb – dioničko društvo, Zagreb, Radnička cesta 50, dana 30.07.2021. godine, za financiranje tekuće likvidnosti tj. premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, do iznosa (500.000,00 kn).

Dodatak II. Ugovora je sklopljen do 31.07.2022.g. kada je potrebno izvršiti  povrat kratkoročnog kredita, te prestaje korištenje prekoračenja po transakcijskom računu.

Uvidom u financijsko stanje, kratkoročni kredit po Dodatku I.  i po Dodatku II. Ugovora, te dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu nije bilo potrebe koristiti, zbog ostvarenja svih zakonskih prihoda i primitaka, te podmirenja svih zakonskih dospjelih obveza, rezultat su racionalnog postupanja sa rashodima u poslovanju i dinamike izvršavanja poslova redovne djelatnosti.

U tijeku 2021. godine, naplaćena je naknada za obradu zahtjeva (0,15%) u iznosu od (750,00 kn), naknada za odobrenje i korištenje kredita (0,60%) u iznosu od (3.000,00 kn), te naknada za rezervaciju sredstava u iznosu od (2.000,00 kn).

Rashoda za redovnu kamatu  (2,15%)  nije bilo, jer kratkoročni kredit i dopušteno prekoračenje nije korišteno.

- Dana je kratkoročna pozajmica, po Odluci općinskog načelnika od 25.11.2021.g o dodjeli pozajmice društvu Vodovod Lasinja d.o.o. u iznosu od (50.000,00 kn) u svrhu podmirenja obveze za izradu projektne dokumentacije proširenja vodoopskrbe naselja Desni Štefanki.

Kratkoročna pozajmica je vraćena Općini 22.12.2021.g. jer su primljena sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije od Hrvatskih voda.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 7.

Sredstva proračunske zalihe sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15.) mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških katastrofa ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

Sukladno Zakonu, člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu (Glasnik Općine Lasinja broj 6/2020, 4/2021, 9/2021 i 13/2021.) u Proračunu i u Rebalansu Općine Lasinja za 2021. god. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od (15.000,00 kn). Općina Lasinja u tijeku  2021. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe, te nije bila obvezna izvješćivati predstavničko tijelo.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 8.

Prema Zakonu o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15.) temeljem članka 91., stavka 1. i 2., jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svom području uz suglasnost Vlade, pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz suglasnost ministra financija.

Temeljem Odluke Općinskog vijeća od 22.12.2021.g. izdana je suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Vodovod Lasinja d.o.o. za kupnju traktora i malčera u iznosu od (568.620,00 kn) kod Privredne banke Zagreb.

Rok otplate kredita je 5 godina, kamata je fiksna iznosi (2,40% godišnje), naknada za obradu zahtjeva je (0,10% od iznosa kredita – min 500,00 kn), naknada za odobrenje i korištenje kredita iznosi (0,40% od iznosa kredita – min 500,00 kn).

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 9.

Prema članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20.) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje također sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode, stanje nepodmirenih dospjelih općinskih obveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka  i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.269.373,85 | 5.925.033,72 | 5.543.658,40 | 88,42% | 93,56% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 33.400,00 | 29.000,00 | 28.237,80 | 84,54% | 97,37% |
| UKUPNI PRIHODI | 6.302.773,85 | 5.954.033,72 | 5.571.896,20 | 88,40% | 93,58% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.053.824,90 | 4.893.500,00 | 3.955.973,01 | 129,54% | 80,84% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 751.481,57 | 1.429.500,00 | 1.244.976,32 | 165,67% | 87,09% |
| UKUPNI RASHODI | 3.805.306,47 | 6.323.000,00 | 5.200.949,33 | 136,68% | 82,25% |
| VIŠAK / MANJAK | 2.497.467,38 | -368.966,28 | 370.946,87 | 14,85% | -100,54% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.299.711,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 836.880,99 | 892.000,00 | 883.285,20 | 105,54% | 99,02% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 462.830,13 | -892.000,00 | -883.285,20 | -190,84% | 99,02% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GOD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | 1.260.966,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA |  |  |  |  |  |
| REZULTAT GODINE | 2.960.297,51 | 0,00 | -512.338,33 | -17,31% | 0,00% |

Proračun Općine Lasinja u trećim izmjenama i dopunama planiran je u visini 7.215.000,00 kn. Ukupni prihodi poslovanja u 2021. godini planirani su u iznosu od 5.925.033,72 kn, realizirani su u visini 5.543.658,40 kn što je 93,56% planiranog iznosa. Ukupni rashodi poslovanja su planirani su u iznosu 4.893.500,00 kn, realizirani su u visini 3.955.973,01 kn što je 80,84% od planiranog. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.000,00 kn, a realizirani su u iznosu 28.237,80 kuna ili 97,37%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.429.500,00 kn, a realizirani u iznosu od 1.244.976,32 kn, što je 87,09% u odnosu na plan. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 892.000,00 kn, a realizirano je 883.285,20 kn, što je 99,02% od plana. Ukupni prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu manjem od planiranih rashoda zbog prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od (+1.260.966,28 kn).

- RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Ukupni prihodi

| Vrsta prihoda | Izvorni plan 2021. | Izvršenje | Struktura izvršenja (%) | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.-31.12.2021. |  | (2/1)*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA |  |  |  |  |
| 61 - Prihodi od poreza | 1.878.000,00 | 1.743.219,30 | 31,29% | 92,82% |
| 63 - Pomoći | 2.655.000,00 | 2.484.889,52 | 44,60% | 93,59% |
| 64 - Prihodi od imovine | 744.033,72 | 710.487,45 | 12,76% | 95,49% |
| 65 - Prihodi od upr. i adm. pristojbi i pos. prop. i naknadama | 645.500,00 | 605.062,13 | 10,85% | 93,74% |
| 68 - Kazne, upravne mjere | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |
| 71 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,35% | 100,00% |
| 72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 8.237,80 | 0,15% | 91,53% |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |
| 84 – Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA | 5.954.033,72 | 5.571.896,20 | 100,00% | 93,58% |

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 1.743.219,30 kn, što je 92,82% u odnosu na plan, u ukupnoj strukturi prihoda čine 31,29%. Prihodi od poreza i prireza više ne obuhvaćaju model financiranja temeljem fiskalnog izravnanja koji je bio na snazi od 01.01.2018. – 31.12.2020. godine, umjesto fiskalnog izravnanja, primamo sredstva od pomoći iz državnog proračuna temeljem Odluke o izvršavanju državnog proračuna, kompenzacijska mjera mjesečno (114.194,54 kn),a godišnje (1.370.334,48 kn). Općina Lasinja realizirala je 2021. godine pomoći u iznosu od 2.484.889,52 kn što je 93,59% u odnosu na plan, a u ukupnoj strukturi prihoda čine 44,60%. Iznos se odnosi na pomoći iz državnog proračuna, fiskalno izravnanje  (1.370.334,48 kn), pomoći za program predškolskog odgoja u iznosu od (111.440,00 kn), kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su ukupno (359.073,00 kn) za asfaltiranje nerazvrstane ceste D. Štefanki – Karasi, iznos (250.000,00 kn), za izradu sjenice i uređenje okoliša dječjeg vrtića „Bambi“ Lasinja iznos od (109.073,00 kn), tekuće pomoći iz županijskog proračuna za održane lokalne izbore (61.516,65 kn), te kapitalna pomoć od Karlovačke županije za sanaciju štete od razornog potresa u iznosu od (500.000,00 kn), za izradu projekta izgradnje nogostupa, Lasinja, Kupska cesta iznos od (49.000,00 kn), izradu projekta kampa – Brezje Lasinja iznos od (20.000,00 kn), te sufinanciranje programa zaštite divljači u iznosu od (5.000,00 kn), tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (8.525,39 kn) provedba radova za opće dobro za jednog radnika na nepuno radno vrijeme od 01.04 – 31.12.2021.g.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosi od (710.487,45 kn), što je 95,49% u odnosu na plan, a u strukturi prihoda čine 12,76%.

Prihodi od financijske imovine ostvareno je (533,56 kn), od depozita po viđenju i zateznih kamata, prihodi od nefinancijske imovine naknada za koncesije (709.953,89 kn), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (156.777,15 kn), od toga je (120.000,00 kn) naknada za zakup zemljišta za eksploatacijsko polje „Kremešnica Lasinja“ naknada za korištenje nefinancijske imovine, spomenička renta (2,22 kn), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade (13.984,21 kn), prihodi od ukopa, korištenja mrtvačnice, dozvola za izvođenje radova na groblju i dodjela novih grobnih mjesta (19.055,00 kn), naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište (19,94 kn).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u apsolutnom iznosu od (605.062,13 kn),  te 93,74% u odnosu na plan, od toga su upravne i administrativne pristojbe (750,05 kn), prihodi  po posebnim propisima (178.798,40 kn), vodni doprinos (890,42 kn), doprinosi za šume (86.090,60 kn), ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima, isporuka toplinske energije (91.817,38 kn), od toga je naknada za osnivanje prava služnosti na javnim površinama ostvareni iznos od (82.161,64 kn), te komunalni doprinosi (26.840,33 kn), komunalna naknada (281.588,80 kn), grobna naknada (117.084,55 kn).

Ukupni rashodi

| Vrsta rashoda | Izvorni plan 2021. | Izvršenje | Struktura izvršenja (%) | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.-31.12.2021. |  | (2/1)*100 |
| RASHODI I IZDACI POSLOVANJA | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 31 - Rashodi za zaposlene | 723.600,00 | 712.978,18 | 11,71% | 98,53% |
| 32 - Materijalni rashodi | 1.960.400,00 | 1.455.098,60 | 23,92% | 74,22% |
| 34 - Financijski rashodi | 92.000,00 | 78.063,48 | 1,28% | 84,85% |
| 35 - Subvencije | 182.500,00 | 126.877,49 | 2,08% | 69,52% |
| 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 - Naknade građanima i kućanstvima | 721.409,00 | 618.359,73 | 10,16% | 85,72% |
| 38 - Ostali rashodi | 1.213.591,00 | 964.595,53 | 15,86% | 79,48% |
| RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE |  |  |  |  |
| 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.429.500,00 | 1.244.976,32 | 20,47% | 87,09% |
| 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA |  |  |  |  |
| 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 892.000,00 | 883.285,20 | 14,52% | 99,02% |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI POSLOVANJA | 7.215.000,00 | 6.084.234,53 | 100,00% | 84,33% |

Rashodi za zaposlene u ukupnoj strukturi izvršenih rashoda čine 11,71%, odnosno (712.978,18 kn) što je 98,53% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću. Općina Lasinja je u 2021. godini imala je sedam zaposlenih.

Materijalni rashodi u ukupnoj strukturi rashoda čine 23,92% te su najizdašniji rashod poslovanja. Realizirani su u iznosu od (1.455.098,60 kn) što je 74,22% od godišnjeg plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, naknade za prijevoz na posao, stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, od toga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi realizirani su u visini (78.063,48 kn) što je 84,85% od plana. Financijske rashode čine kamate za primljene zajmove i kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Subvencije su realizirane u iznosu od (126.877,49 kn) što je 69,52% od plana. Subvencije su isplaćivane trovačkom društvu Autotransport Karlovac d.d. za subvencije prijevoza učenika srednjih škola i subvencije za razvoj poljoprivredne proizvodnje – umjetno osjemenjivanje krava.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu od (618.359,73 kn) što je 85,72% od plana. Naknade su isplaćivane kao pomoći i tekuće donacije za novorođenu djecu, pomoć u troškovima stanovanja za podmirenje električne energije, sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove, naknada troškova prehrane učenika osnovne škole, sufinanciranje cijene boravka djece u dječjim vrtićima, te sufinanciranje programa predškolskog odgoja – dopuna ekonomske cijene za zaposlene dvije odgajateljice i jedna kuharica-spremačica, te po ugovoru o djelu za medicinsku zaštitu djece u dječjem vrtiću „Bambi“ Lasinja.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu (964.595,53 kn) što je 79,48% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije, vjerskim zajednicama, udrugama i političkim strankama, sportskim društvima, udruga branitelja, za kulturu, za djelatnost Crvenog križa, za gorsku službu spašavanja i dr. kapitalne donacije, od toga vatrogasnoj zajednici za nabavu opreme, za opremanje ordinacije opće medicine – nabava PC računala, za OŠ Lasinja – izrada projekta, nabava motorne kosilice i otkup građevinske čestice, te ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete uzrokovane prirodnom katastrofom, koja je nastala od razornog potresa od 28. i 29.12.2020.g. /nabava opreme i materijala, za izvršene usluge popravka, servisa, zamjena opreme, troškove rada stručnog povjerenstva, za radove na sanaciji objekata i infrastrukture, te dodjele novčane pomoći za obnovu nekretnina korisnicima koji su podnijeli zahtjeve, a koje je povjerenstvo ocijenilo kao osnovano / isplaćeno je ukupno 515.647,21 kn) za koje su nam doznačena sredstva od Karlovačke županije (500.000,00 kn), te za sanaciju vodovodnog sustava i troškove servisa telemetrijske opreme – vodovodu Lasinja isplaćeno je (67.759,85 kn).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u strukturi ukupnih rashoda čine 20,47% što je u apsolutnom iznosu (1.244.976,32 kn) odnosno 87,09% od plana. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine ulaganje u građevinske objekte, za otkup nekretnine Banski Kovačevac (45.000,00 kn), rashodi za nabavu postrojenja i opreme,  nabavljena su dva nova uredska računala i jedan projektor sa stalkom, rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu, obuhvaćeni su rashodi za izradu projekta Sustava upravljanja imovinom Općine Lasinja, izrada projekta i popisa dokumentarnog gradiva, izrada Glavnog projekta za cestu i nogostup s oborinskom odvodnjom u ulici svetog Antuna, te izrada procjene ugroženosti i projekta sustava video nadzora javnih površina Lasinja, izrada projekta za nogostup Lasinja Kupska cesta, projekta za kamp Brezje, te projekta za rekonstrukciju DVD Desno Sredičko.

- RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja:

| Vrsta primitka | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 01 - 12.2021. | Struktura izvršenja (%) | Indeks (2/1)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  |  |  |  |
| 844 - Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Općina Lasinja prilikom izrade zadnjeg trećeg rebalansa Proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu nije planirala primitke od zaduživanja i nije bilo izvršenja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

| Vrsta izdataka | Izvorni plan 2021. | Izvršenje | Struktura izvršenja (%) | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01-12.2021. |  | (2/1)*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA |  |  |  |  |
| 544 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih institucija izvan javnog sektora | 892.000,00 | 883.285,20 | 100,00% | 99,02% |
| UKUPNO IZDACI | 892.000,00 | 883.285,20 | 100,00% | 99,02% |

U 2021. godini Općina Lasinja otplatila je deset dospjelih rata dugoročnog kredita odobrenog od Privredne banke d.d.  Zagreb u iznosu od (83.285,20 kn) i prijevremeno izvršila otplatu u jednokatnom iznosu od (800.000,00 kn). Rate dospijevaju mjesečno i iznose (8.328,52 kn), otplata traje do 28.02.2026. godine.

- Izvješće o stanju nenaplaćenih potraživanja za općinske prihode

U  2021. godini Općina Lasinja evidentira ukupna nenaplaćena potraživanja u iznosu od (452.556,60 kn), dospjela nenaplaćena potraživanja iznose (219.061,47 kn), a nedospjela iznose ukupno (233.495,13 kn).

- Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih  općinskih obveza

U 2021. godini, Općina Lasinja evidentira ukupne obveze u iznosu (624.341,67 kn), dospjele nepodmirene obveze iznose ukupno (6.000,00 kn), a nedospjele obveze iznose ukupno (618.341,67 kn). Dospjele nepodmirene općinske obveze su zbog kasnije izvršene usluge.

- Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

U  2021. godini, Općina Lasinja nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

- Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu prema programskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.084.234,53 kn što je 84,33% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- Program: Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa realizirano je (1.677.034,59) kn što je 86,44% u odnosu na plan. Program obuhvaća aktivnosti: rashodi za zaposlene (570.498,77 kn), naknada troškova zaposlenima (11.252,16 kn), rashodi za materijal i energiju (202.129,39 kn), rashodi za usluge (354.792,64 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (80.765,46 kn), ostali financijski rashodi (85.455,65 kn), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (28.155,52 kn), ulaganja na građevinskim objektima (45.000,00 kn), te projekt „pametni gradovi i općine“ oprema za video nadzor javnih površina i računalni program digitalna arhiva (298.985,00 kn)

OPĆI CILJ: Provođenje redovnih aktivnosti i poslova utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu je putem opisa i popisa poslova za 7 zaposlenika.

POSEBNI CILJ: Povećanje efikasnosti izvršavanja Proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana radom Jedinstvenog upravnog odjela, te povećanje stupnja uspješnosti provedbe operativnih ciljeva i zadataka.

- Program: Poticanje razvoja poljoprivrede

U okviru ovog programa planirano je 43.300,00 kn,  utrošeno je (15.600,00 kn) što je 36,03% od plana. Sredstva su utrošena na sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda, te za druge poticaje i mjere razvoja.

OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za razvoj poljoprivrede na području Općine Lasinja.

POSEBNI CILJ: Brži razvitak poljoprivrede i gospodarstva.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Poticajne mjere za razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

- Program: Socijalna zaštita

U okviru ovog programa planirano je 112.000,00 kn, utrošeno je (30.538,74 kn) što je 27,27% u odnosu na plan. Ovaj program obuhvaća aktivnosti pomoći obiteljima, kućanstvima i socijalno nezbrinutima (6.000,00 kn), pomoć za novorođenu djecu (11.000,00 kn), pomoć u troškovima stanovanja (5.300,94 kn), te kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (8.237,80 kn).

OPĆI CILJ: Pomoći za potrebe korisnicima koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

POSEBNI CILJ: Osigurati osnovne životne potrebe obiteljima slabijeg socijalnog stanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo provedenim aktivnostima.

- Program: Školstvo

U okviru ovog programa planirano je 266.000,00 kn, a utrošeno je (201.112,91 kn) što je 75,61% od plana. U okviru ovog programa obuhvaćene su subvencije prijevoza na međužupanijskoj liniji D.Štefanki – Lasinja – Kupinečki Kraljevac (112.000,00 kn), te subvencija prijevoza učenicima srednjih škola na relaciji Lasinja – Banski Kovačevac – Karlovac (4.077,49 kn) sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove (36.000,00 kn), naknade troškova prehrane za učenike osnovne škole (25.674,19 kn) za školu u prirodi (500,00 kn), kapitalne donacije školskim organizacijama (15.634,05 kn) za nabavu motorne kosilice, otkup građevinske čestice i izrada dokumentacije.

OPĆI CILJ: Osiguranje višeg stupnja i standarda obrazovanja putem subvencija i pomoći obiteljima u podmirenju troškova.

POSEBNI CILJ: Podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja, te očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Uspješno provedene aktivnosti.

- Program : Predškolski odgoj

U okviru ovog programa planirano je 749.400,00 kn, utrošeno je (716.799,62 kn) što je 95,65% od plana, a utrošeno je za sufinanciranje cijene boravka djece u ostalim dječjim vrtićima  (179.000,00 kn), sufinanciranje programa odgoja – dopuna ekonomske cijene u našem novouređenom dječjem vrtiću „Bambi“ Lasinja za djecu stariju od tri godine, temeljem ugovora sa OŠ Lasinja financiranje se obavlja za rad dvije odgajateljice i jedne kuharice-spremačice, te zdravstveno-medicinska skrb, rad medicinske sestre po ugovoru isplaćeno je ukupno (355.384,60 kn), te nabava ostalog materijala i usluga (kemijsko čišćenje navlaka i plahta, nabava stalaža za kotlovnicu, dječjih igračaka za potrebe rada dječjeg vrtića „Bambi“ Lasinja (15.596,22 kn), kapitalni projekt: izgradnja sjenice i uređenje okoliša  dječjeg vrtića „Bambi“ Lasinja (163.837,50 kn), nabava opreme stolice i stolića za sjenicu ((2.981,30 kn)

OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja.

POSEBNI CILJ: Uključivanje što većeg broja djece u programe kojima se osigurava odgoj, naobrazba, njega i zdravstvena zaštita djece predškolske dobi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje broja djece uključenih u redovne programe odgoja i predškolskog obrazovanja, te kvaliteta obavljanja redovne djelatnosti predškolske ustanove.

- Program: Promicanje kulture

Putem ovog programa planirano je 40.000,00 kn, sklopljeni je ugovor na (40.000,00 kn) što je 100,00 % plana. Sredstva su planirana kao tekuće donacije kulturnom umjetničkom društvu Lasinja za financiranje programa javnih potreba u kulturi „Obnavljamo baštinu 2021“, Isplata je izvršena u iznosu od (40.000,00 kn).

OPĆI CILJ: Djelovanje i rad udruga u kulturi, te očuvanje kulturnog identiteta.

POSEBNI CILJ: Razvoj i poticanje kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, unapređenje kulturnog i društvenog života, te prezentacija lokalne tradicijske baštine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Uključenost mladih osoba u programe za promicanje kulture i očuvanje kulturne baštine, obogaćivanje turističke ponude razvojem novih sadržaja i privlačenjem posjetitelja.

- Program: Razvoj sporta i rekreacije

U okviru ovog programa planirano je 51.000,00 kn, a utrošeno je (40.100,30 kn) što je 78,63% u odnosu na plan, tekuće donacije sportskim udrugama koje su podnijele zahtjev te redovito dostavljaju izvještaj o utrošenim sredstvima, isplate su izvršene u visini ugovorenih sredstava u iznosu (15.000,00 kn), te održavanje i uređenje igrališta i sportskih terena u iznosu od (25.100,30 kn).

OPĆI CILJ: Promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja

POSEBNI CILJ: Poticanje mladih sportaša, okupljanja građana i promicanje sporta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje broja članova uključenih u sportske organizacije, te povećanje broja osoba koje se bave sportom.

- Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

U ovom programu planirano je 92.000,00 kn  utrošeno je (31.225,00 kn) što je 33,94% od plana. Sredstva su utrošena za izradu projekta Sustava upravljanja imovinom Općine Lasinja, izrada projekta i popisa dokumentarnog gradiva (13.575,00 kn), te izrada procjene ugroženosti i projekta sustava video nadzora javnih površina (1.250,00 kn), za  izradu  glavnog projekta za cestu i nogostup s oborinskom odvodnjom u ulici Svetog Antuna (5.900,00 kn), izrada programa zaštite divljači (6.000,00 kn) i dr.

OPĆI CILJ: Prostorno uređenje i planiranje Općine Lasinja.

POSEBNI CILJ: Veća pokrivenost planskom dokumentacijom.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Unapređenje stanovanja sukladno propisima i zahtjevima lokalne zajednice.

- Program: Razvoj civilnog društva

Putem ovog programa planirano je 98.200,00 kn, a  utrošeno je (87.200,00 kn) što je 88,80% od plana. U okviru programa su tekuće donacije vjerskim zajednicama (58.000,00 kn), od toga je (30.000,00 kn) pomoć za djelomičnu sanaciju i obnovu župnog dvora župe sv. Ivana Nepomuka Glina, koja je pretrpjela teško oštećenje u potresu, za limarske radove i uređenje crkve sv. Petke u Sjeničaku Lasinjskom iznos (5.000,00 kn) tekuće donacije za udrugama branitelja (19.200,00 kn), te ostale tekuće donacije (10.000,00 kn).

OPĆI CILJ: Financiranje rada i djelovanja ostalih udruga i zajednica.

POSEBNI CILJ: Poticanje djelovanja korisnih sadržaja, vjerskih zajednica, udruga branitelja i ostalih društvenih aktivnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Unapređenje rada udruga, vjerskih zajednica i razvoja civilnog društva.

- Program: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

U ovom programu je planirano 250.000,00 kn, realizirano je (67.759,85 kn) za troškove servisa telemetrijske opreme i sanaciju lokalnog vodovoda.

OPĆI CILJ: Obavljanje vodoopskrbne djelatnosti.

POSEBNI CILJ: Osigurati uvjete za kvalitetu života i stanovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje broja novih priključenja na objekte sustava vodoopskrbe.

- Program: Razvoj i sigurnost prometa

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 526.000,00 kn, a realizirano je (481.657,00 kn), za modernizaciju nerazvrstane ceste D. Štefanki, Karasi (382.657,00 kn), te izrada projekta za izgradnju nogostupa Lasinja, Kupska cesta u iznosu od (99.000,00 kn).

OPĆI CILJ: Razvoj i sigurnost prometne infrastrukture.

POSEBNI CILJ: Povećanje kvalitete i sigurnosti prometa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Kvaliteta i unapređenje prometne infrastrukture, povećanjem izgradnje, modernizacijom i rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta.

- Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

U okviru ovog programa planirano je 760.000,00 kn, a  utrošeno je (747.104,85 kn) što je 98,30% od plana. Putem ovog programa provodi se aktivnost zaštite od požara. Zakonom o vatrogastvu (NN br. 125/19) i Zakon o zaštiti požara (NN br. 92/10) propisano je da Općina s proračunom do 5.000.000,00 kn, izdvaja 5% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračuna za 1.000.000,00 izdvajanje se smanjuje za 0,1%. Općina Lasinja u 2021. godini isplatila je (145.000,00 kn), za potrebe djelatnosti vatrogastva i djelovanja DVD.  U okviru aktivnosti Civilna zaštita i spašavanje isplaćeno je (5.000,00 kn) Gorskoj službi spašavanja. U okviru aktivnosti Djelatnost Crvenog križa planirani je godišnji iznos (22.000,00 kn), a izvršeni iznos od (21.911,74 kn), te sanacija štete od razornog potresa /za nabavu materijala i opreme, za usluge servisa, popravka i zamjene opreme, za radove na sanaciji objekata i infrastrukture, za troškove rada stručnog povjerenstva i dodjele novčane pomoći za obnovu nekretnina podnositeljima zahtjeva koje je povjerenstvo ocijenilo osnovanim/ izvršeno je (515.647,21 kn) za koje primili pomoć od Karlovačke županije u iznosu od (500.000,00 kn), kapitalni projekt: izrada projekta za rekonstrukciju DVD D. Sredičko u iznosu od (57.750,00 kn)

OPĆI CILJ: Organizacija financiranja planiranih djelatnosti i opremanje u svrhu efikasnije zaštite ljudi i imovine.

POSEBNI CILJ: Osigurati uvjete za učinkovitu i uspješnu zaštitu i spašavanje ljudi i imovine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Unapređenje opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, snaga za zaštitu i spašavanje, brzina i uspješnost hitnih intervencija.

- Projekt: Zaštita okoliša

U okviru ovog programa planirano je 50.000,00 kn, a izvršeno (27.900,71 kn), za iznošenje i odvoz komunalnog otpada (21.880,40 kn) za zbrinjavanje komunalnog otpada (3.178,47 kn), dimnjačarske i ekološke usluge (391,25 kn), te zakupnine i najamnine (1.750,00 kn).

OPĆI CILJ: Unapređenje kvalitete življenja, iskorištavanje otpada i smanjenje divljih odlagališta otpada.

POSEBNI CILJ: Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, osiguranje kontejnera za selektivni otpad i njihovo zbrinjavanje.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje reciklaže i odvajanje otpada po vrstama (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i dr.)

- Projekt: Poticanje razvoja turizma

U okviru ovog programa planirano je 77.000,00 kn, a izvršeno (69.500,00 kn), aktivnost: tekuće donacije za tad turističke zajednice područja Kupa (27.000,00 kn), kapitalni projekt: izrada projekta auto kampa Brezje, Lasinja (42.500,00 kn).

OPĆI CILJ: Djelovanje i rad udruga u turizmu, te razvoj turizma.

POSEBNI CILJ: Razvoj i poticanje kvalitetnih i uspješnih programa u turizmu. Zaštita i očuvanje turističke ponude, te obnova i izgradnja objekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje broja mladih osoba koje su uključene u programe za promicanje turizma, očuvanje povijesno turističke baštine, obogaćivanje turističke ponude razvojem novih sadržaja i privlačenjem posjetitelja.

- VLASTITI POGON - Program: Komunalna djelatnost

U okviru ovog programa planirano je 893.900,00 kn, a utrošeno je (644.457,33 kn) što je 72,10% u odnosu na plan. Program obuhvaća kapitalni projekt: održavanje groblja (59.836,77 kn), za plaću komunalnog radnika, kapitalni projekt: uređenje groblja, asfaltiranje pješačke staze i parkiranja na groblju Banski Kovačevac (81.055,00 kn), tekući projekt: usluge tekućeg i investicijskog održavanja (25.078,60 kn), tekući projekt: održavanja nerazvrstanih cesta (283.933,45 kn), tekući projekt: održavanja sustava javne rasvjete i energija (158.892,52 kn) i tekući projekt: uređenja okoliša i javnih (zelenih) površina, krajobrazno uređenje (35.660,99 kn).

OPĆI CILJ: Obavljanje komunalne djelatnosti.

POSEBNI CILJ: Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana uslugom, dužina uređenih nerazvrstanih cesta, stupanj čistoće javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, efikasnost zimske službe i dr.

RAZDJEL 002: PREDSTAVNIČKO TIJELO

- Program: Općinsko vijeće

U okviru ovog programa planirano je 208.000,00 kn, a isplaćeno je (185.647,12 kn) što je 89,25% od plana. Naknade članovima Općinskog vijeća isplaćene su u iznosu od (38.283,19 kn) i naknade za rad članova Odbora i povjerenstava (6.938,21 kn), za financiranje političkih stanaka (8.677,70 kn), ostale naknade za provedbu lokalnih izbora  (131.748,02 kn).

OPĆI CILJ: Efikasno obavljanje poslova i zadaća od lokalnog značaja, te razvoj demokratskog sustava.

POSEBNI CILJ: Utvrđivanje i provođenje rada, ciljeva i razvoja Općine Lasinja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Uspješnost realizacije razvojnih programa, zadovoljstvo mještana, odaziv mještana na izbore.

RAZDJEL 003: IZVRŠNO TIJELO

- Program: Općinski načelnik

U okviru ovog programa je planirano 143.000,00 kn, a isplaćeno je (124.722,59 kn) što je 87,22% od plana. Općinski načelnik kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave obnaša dužnost volonterski te ostvaruje pravo na naknadu za rad. Naknade za rad Općinskog načelnika isplaćivane su mjesečno. Po provedenim novim lokalnim izborima od (16.05.2021.g.) izabrani je novi Općinski načelnik koji obnaša dužnost profesionalno.

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova i ostvarenje ciljeva od lokalnog značaja, upravljanje Općinom, izvršavanje proračuna Općine Lasinja.

POSEBNI CILJ: Efikasno praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Uspješnost realizacije svih programa utvrđenih proračunom, sufinanciranje projekata bespovratnim sredstvima.

RAZDJEL 004: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

- Program: Otplata kredita

U okviru ovog programa planirano je 910.000,00 kn, izvršeno je (895.873,92 kn), što je 98,45% u odnosu na plan. Kamate na primljene zajmove i kredite plaćene su iznosu od (12.588,72 kn), a glavnica po primljenom dugoročnom kreditu u iznosu od (883.285,20 kn).

OPĆI CILJ: Redovito izvršavanje aktivnosti i  preuzetih obaveza po kreditnom zaduživanju.

POSEBNI CILJ: Ulaganje u kapitalne projekte rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje ulaganja u objekte komunalne infrastrukture i razvoj društvenih djelatnosti .

VII. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 10.

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Lasinja daje se u tablici u prilogu.

| PROGRAM aktivnost | Naziv programa aktivnosti | Plan za 2021. g. | Ostvareno do 31.12.2021. g | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2020. g | Ciljana vrijednost 2021. g | Ostvareno do 31.12.2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt 1002 K100004 | Uređenje groblja i nabava opreme R0080-81 | 89.800,00 kn | 81.055,00 kn | Broj grobnih mjesta | 8 | 10 | 9 |
| Kapitalni projekt 1002 K100006 | Ulaganje u javnu rasvjetu R0094 | 10.000,00 kn | 0,00 kn | Broj rasvjetnih mjesta, novih pokrivenosti, ušteda el. ener. | 50/87%/10% | 10/88%/15% | 2/87%/12 |
| Kapitalni projekt 1002 K100003 | Ulaganje na građevinskim objektima -Otkup nekretnine i zemljišta R0074-0-1 | 45.000,00 kn | 45.000,00 kn | Površina otkupljenog zemljišta i nekretnine | 0 | 500 m/2 | 500 m/2 |
| Kapitalni projekt 1002 K100004 | Projekt „pametni gradovi i općine“ oprema za video nadzor, računalni program R0071-R0072 | 332.100,00 kn | 298.985,00 kn | Nabava opreme i ulaganje | 2 kom | 3 kom | 2 kom |
| Kapitalni projekt 1009 K100022 | Uređenje i opremanje dječjeg vrtića i igrališta - projekt R0123,R0123-1,R0130-1 | 191.600,00 kn | 178.648,80 kn | Postotak ulaganja | 86 | 90 | 89 |
| Kapitalni projekt 1010 K100015 | Izrada planova i studija R0133-R0135 | 92.000,00 kn | 31.225,00 kn | Postotak područja pokrivenog plan. dokumentacijom | 50% | 70% | 60% |
| Kapitalni projekt 1013 K100016 | Kapitalne pomoći za vodoopskrbu R0142 | 250.000,00 kn | 67.759,85 kn | Smanjeni gubici u sustavu vodoopskrbe | 15% | 12% | 11% |
| Kapitalni projekt 1014 K100017 | Razvoj i sigurnost prometa - izgradnja nerazvrstanih cesta R0145 | 383.000,00 kn | 382.657,00 kn | Metri novog uređenja | 0 | 2.000 m/1 | 1.500 m/1 |
| Kapitalni projekt 1014 K100018 | Izgradnja nogostupa, rekonstrukcija cesta R0146-0 | 143.000,00 kn | 99.000,00 kn | Metri novog asfalta, uređenja | 0 | 1.500 m/1 | 0 m/1 |
| Kapitalni projekt 1015 A100020 | Rekonstrukcija i sanacija društvenih domova R0151-0 | 58.000,00 kn | 57.750,00 kn | Postotak ulaganja - sanacije, rekonstrukcije | 30% | 40% | 30% |
| Kapitalni projekt 1017 K100023 | Izgradnja projekta za auto-kamp R0134 | 50.000,00 kn | 42.500,00 kn | Postotak ulaganja | 0 | 30 | 30 |
|  | UKUPNO | 1.644.500,00 kn | 1.284.580,65 kn |  |  |  |  |

Članak 11.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Lasinja.

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu objaviti će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:400-04/22-01/3

URBROJ:2133-19-1-22-3

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

_____________________________________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik“ Općine Lasinja br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na  8. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2022. godine, donijelo je

O D L U K U

O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2021. godine, utvrđena su kako slijedi:

| Broj računa | Naziv računa | Stanje 31.12.2021. |
| --- | --- | --- |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 1.587.685,39 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | -1.216.738,52 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | -883.285,20 |
|  | Manjak PRIHODA SA STANJEM 31.12.2021.G | -512.338,33 |
|  | Višak prihoda iz 2020. godine | +1.260.966,28 |
|  | VIŠAK PRIHODA SA STANJEM 31.12.2021.G | 748.627,95 |

Članak 3.

Raspoloživim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od (1.587.685,39 kn) pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od (-1.216.738,52 kn), dio manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od (-370.946,87 kn), te ostaje manjak prihoda u iznosu od (-512.338,33 kn), a uključivši  raspoloživi višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od (1.260.966,28 kn) formira se višak prihoda sa stanjem 31.12.2021.g u iznosu od (748.627,95 kn).

Članak 4.

Ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 748.627,95 kn rasporediti će se u plan Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2022. godinu kako slijedi:

| Redni br. | Opis | Račun | Iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje svlačionice DVD (R0151-1) | 4124 | 200.000,00 |
| 2. | Izrada glavnog projekta interpret.centra LK (R0125-0) | 4263 | 100.000,00 |
| 3. | Modernizacija nerazvrstanih cesta (R0145-1) | 4213 | 250.000,00 |
| 4. | Izrada glavnog projekta za auto kamp (R0134) | 4263 | 100.000,00 |
| 5. | Ostali rashodi poslovanja | 3234 | 98.627,95 |
|  | Ukupno: |  | 748.627,95 |

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:400-04/22-01/3

URBROJ:2133-19-1-22-4

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana  31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Izvješće o izvršenju Program građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Lasinja za 2021. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2021. god. donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja, 26.11.2020. god., I. izmjene i dopune na 03. sjednici Općinskog vijeća, 21.07.2021. god., a II. izmjene i dopune na 06. sjednici Općinskog vijeća, 22.12.2021.godine.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2021. god. izvršen je kako slijedi u prikazu planiranih i utrošenih financijskih sredstava, izvoru prihoda te vrsti izvedenih radova na području Općine Lasinja u 2021. god.

Komunalna infrastruktura Općine Lasinja sukladno članku 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 1. ovog Programa gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće objekte:

| R. br. | Komunalna infrastruktura | Opis planiranih radova | Planirano (kn) | Izvor financiranja | Ostvareno (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  | 715.000,00 |  | 665.462,00 |
|  | Nerazvrstane ceste |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacija nerazvrstane ceste Desni Štefanki, Karasi | 383.000,00 | 4.1. Prihodi za posebne namjene 5.1. Pomoći | 382.657,00 |
|  |  | Izrada projekta za izgradnju nogostupa (Lasinja, Kupska ulica) | 143.000,00 | 5.1. Pomoći | 99.000,00 |
|  | Groblja |  |  |  |  |
|  |  | Izrada ograde i staze na mjesnom groblju | 86.000,00 | 4.1. Prihodi za posebne namjene | 81.055,00 |
|  | Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  |  |
|  |  | Otkup nekretnine, društveni dom Banski Kovačevac | 45.000,00 | 4.0. Višak prihoda 7.1. Prihod od prodaje | 45.000,00 |
|  |  | Izrada projekt za rekonstrukciju društvenog doma D. Sredičko | 58.000,00 | 4.0. Višak prihoda | 57.750,00 |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  | 27.000,00 |  | 11.830,00 |
|  | Javna rasvjeta |  |  |  |  |
|  |  | Ulaganje u javnu rasvjetu – zamjena lampi (B. Kovačevac) | 10.000,00 | 4.1. Prihodi za posebne namjene | 0,00 |
|  | Javne zelene površine |  |  |  |  |
|  |  | Uređenje i opremanje dječjeg igrališta i sportskih terena | 17.000,00 | 3.1. Vlastiti prihodi 4.0. Višak prihoda | 11.830,00 |
| 3. | Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja |  | 50.000,00 |  | 42.500,00 |
|  | Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  |  |
|  |  | Izrada projektne dokumentacije za auto kamp | 50.000,00 | 4.0. Višak prihoda | 42.500,00 |
|  |  | SVEUKUPNO: | 792.000,00 |  | 719.792,00 |

Članak 3.

Ovo izvješće objaviti će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:021-05/20-02/14

URBROJ:2133-19-1-22-4

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/11, 110/18 i 32/20) te čl. 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 31. ožujka 2022. g. usvojilo je

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Lasinja za 2021. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2021.g. donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća 26. 11. 2020. g., I. izmjene i dopune na 03. sjednici Općinskog vijeća 21.07.2021.g., te II. Izmjene i dopune na 06. sjednici Općinskog vijeća 22.12.2021. g.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2021.g. izvršen je kako slijedi u prikazu planiranih i utrošenih financijskih sredstava, izvori prihoda te vrsta izvedenih radova  na održavanu komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja u 2021. g.

| RED.BR. |  | Vrsta održavanja | Izvori prihoda |  |  | Planirano (kn) |  |  | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽAVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Naselje Lasinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm - (96 m3) -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala 0-60 mm - (80 m3) |  |  | NC LA-3 Lasinjska cesta |  |  |  | 18.000,00 13.000,00 |
|  |  | -Rad bagera – (10 sati) -Rad kombinirke – (7 sati) -Rad kamiona i kipera – (29 m3) |  |  | NC LA-3 Lasinjska cesta |  |  |  | 9.562,50 |
| 02. |  | --Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm – (250 m3) - Rad bagera, iskop,postava cijevi -14sati - Rad kamiona i kipera – (110 m3) |  |  | NC LA -CD – 1 Lasinja – uz groblje |  |  |  | 46.875,00 5.250,00 13.750,00 |
| 03. |  | --Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm – (20 m3) |  |  | NC LA – 7 Lasinja – (Vanjur) 10 m3 NC LA – 8 Lasinja – (Mađer) 10 m3 |  |  |  | 1.875,00 1.875,00 |
| - Naselje Desno Sredičko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm -Strojno čišćenje jarka s odvozom |  |  | Desno Sredičko – odvojci – Pržići, Maslaki, Turkovići - 90 m3 NC-DS-9 Desno Sredičko – odvojak – Pržići 12 m3 Desno Sredičko – odvojci – Pržići, Maslaki, Turkovići - 2150 m |  |  |  | 16.875,00 2.250,00 37.625,00 |
| 02. |  | -Dobava, doprema i ugradnja frezanog asfalta po NC - (24 m3) |  |  | NC DS-1 Desno Sredičko (Lončar) |  |  |  | 3.000,00 |
| 03. |  | -Dobava, doprema i ugradnja frezanog asfalta po NC – (24 m3) -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm – (12 m3) - Rad kombinirke – iskop (6 sati) |  |  | NC DS-2 Desno Sredičko (Radić) |  |  |  | 3.000,00 2.250,00 1.875,00 |
| 04. |  | -Dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala0-32 mm (12 m3) -Strojno čišćenje cestovnih jaraka sa odvozom – (50 m) |  |  | NC DS-9 Desno Sredičko (Šiljug) |  |  |  | 2.250,00 875,00 |
| - Naselje Desni Štefanki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-32 mm |  |  | Desni Štefanki – odvojak Prigorci – 12 m3 |  |  |  | 2.250,00 |
| 02. |  | - Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-32 mm |  |  | NC-DŠ-15 Desni Štefanki – Odvojak Ivički, Orečići - 46 m3 |  |  |  | 5.750,00 |
| 03. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-32 mm (66 m3) -Rad kamiona kipera - (20 m3) |  |  | NC DŠ -11 DŠ-13 Desni Štefanki – križanje/društveni dom |  |  |  | 12.375,00 2.500,00 |
| - Naselje Sjeničak Lasinjski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-32 mm -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-32 mm -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-32 mm |  |  | NC SL Sjeničak Lasinjski - 49 m3 NC SL-1 SL-2 Sjeničak Lasinjski - (Kljaić) - 47 m3 NC SL-3 Sjeničak Lasinjski - (Cvijetić) – 12 m3 |  |  |  | 9.187,50 8.812,50 2.250,00 |
| - Naselje Banski Kovačevac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja frezanog asfalta po NC |  |  | NC BK-4 Banski Kovačevac - odvojak prema „Polju“ – 10 m3 |  |  |  | 1.250,00 |
| f) |  | Naselje Crna Draga |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | -Strojno čišćenje cestovnog jarka s odvozom |  |  | NC CD-2 Crna Draga – (Slivica) – 100 m |  |  |  | 1.750,00 |
| 02. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-32 mm |  |  | NC CD-10 Crna Draga – (Lorbert) – 8 m3 |  |  |  | 1.500,00 |
| g) |  | Naselje Prkos Lasinjski |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-32 mm |  |  | NC PL-9 Prkos Lasinjski – (Dunarić) – 54 m3 |  |  |  | 10.125,00 |
| h) |  | Naselje Novo Selo Lasinjsko |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | -Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm -Dobava, doprema i ugradnja frezanog asfalta po NC - (24 m3) |  |  | NC NS-2 Novo Selo Lasinjsko – (Gašpert) – 12 m3 NC NS-9 Novo Selo Lasinjsko – II odvojak – 24 m3 |  |  |  | 2.250,00 3.000,00 |
| UKUPNO: USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽAVANJA (R0090) 250.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.187,50 |
| - MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽ.NERAZV.CESTA (R0088) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | Ploče i turistički putokazi Općina Lasinja |  |  |  |  |  |  | 3.625,00 |
| 02. |  | Cijevi reb. spojnice, brtve za propust – D.Štefanki (Karasi) PE cijevi za oborinsku odvodnju uz NC LA uz groblje Lasinja |  |  |  |  |  |  | 15.239,70 |
| UKUPNO : |  |  |  |  |  |  | 27.000,00 |  | 18.864,70 |
| - ODRŽAVAJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM IVJETIMA (R0091) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | Efektivni rad na čišćenju snijega i posipavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Lasinja |  |  |  |  | 110.000,00 |  | 21.881,25 |
| - NABAVA I PRIJEVOZ MATERIJALA (R0089) |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO za održavanje nerazvrstanih cesta (A+B+C+D) |  |  | 1.1. Opći prihodi i primici 5.1. Pomoći 4.1. Prihodi za posebne namjene (komun. naknada, naknada za koncesije i dr.) |  |  |  | 397.000,00 |  | 283.933,45 |
| - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (R0095-R0096) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina (R0095) nabava pesticida i sredstva za uništavanje korova i suzbijanje nametnika, nabava alata, lopate, kolica, čepovi za uši protiv buke, nabava sakupljača za smeće. |  |  | 4.1. Prihodi za posebne namjene |  |  | 25.650,00 |  | 674,85 |
| 02. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina (R0096) Uređenje poljoprivrednog zemljišta , javnih površina za IV otkosa, krajobrazno uređenje rotora, zemljani radovi, trava, cvijeće i dr. |  |  | 4.1. Prihodi za posebne namjene |  |  | 48.000,00 |  | 34.986,14 |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  | 73.650,00 |  | 35.660,99 |
| - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE (R0085-R0087 i R0131) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija elementarne nepogode i dr. (R0085) |  |  | 1.1. Opći prihodi i primici |  |  | 5.000,00 |  | 0,00 |
| 02. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (R0086) – usluge redovitog ispitivanja električnih instalacija |  |  | 1.1. Opći prihodi i primici |  |  | 32.000,00 |  | 20.383,60 |
| 03. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (R0087) |  |  | 1.1. Opći prihodi i primici |  |  | 10.000,00 |  | 4.695,00 |
| 04. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta i sportskih terena |  |  | 3.1. Vlastiti prihodi |  |  | 14.000,00 |  | 13.270,00 |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  | 61.000,00 |  | 38.348,60 |
| - ODRŽAVANJE GROBLJA (R0075-R0079) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | -Održavanje groblja - u svim naseljima - Plaća radnika na održavanju komunalne infrastrukture -Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje groblja - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja |  | 1.1. Opći prihodi i primici 4.1. Prihodi za posebne namjene (godišnja grobna naknada, prihodi od ukopa i naknada za korištenja mrtvačnice i dr.) |  |  |  | 60.000,00 15.000,00 15.000,00 |  | 58. 899,27 0,00 937,50 |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  | 90.000,00 |  | 59.836,77 |
| - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Iznošenje o odvoz smeća (R0041) |  | - Opći prihodi i primici 4.1. Prihodi za posebne namjene (naknade za koncesije i dr.) |  |  |  | 35.000,00 |  | 21.880,40 |
| 02. | Zbrinjavanje komunalnog otpada (R0044) Naknada 30% cijene od odlaganja otpada prema važećem cjeniku po ugovoru Grad Karlovac. |  | 1.1. Opći prihodi i primici |  |  |  | 6.000,00 |  | 3.178,47 |
| 03. | Usluge skloništa za napuštene životinje (R0046-1) |  | 1.1. Opći prihodi i primici |  |  |  | 28.000,00 |  | 27.150,00 |
| 04. | Deratizacija i dezinsekcija (R0042) |  | 4.0. Višak prihoda |  |  |  | 10.966,28 |  | 0,00 |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  | 79.966,28 |  | 52.208,87 |
| - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (R0092-R0093) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. - Električna energija – ulična rasvjeta (R0092) za obračune opskrbe i korištenje mreže, prijenosa i distribucije električne energije, temeljem Ugovora HEP Opskrba i HEP Elektra. |  |  | 1.1. Opći prihodi i primici 4.1. Prihodi za posebne namjene (naknada za pravo služnosti zemljišta i dr.) |  |  |  | 129.000,00 |  | 115.804,39 |
| 02. - Održavanje javne rasvjete (R0093) Na cijelom području Općine Lasinja (dobava, zamjena i ugradnja žarulja, cijevi, luxomata dr. materijala), rad autodizalice i elektroinstalaterski radovi. |  |  | 4.1. Prihodi za posebne namjene |  |  |  | 57.450,00 |  | 43.088,13 |
| UKUPNO : |  |  |  |  |  |  | 186.450,00 |  | 158.892,52 |
| SVEUKUPNO ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA ZA 2021. GODINU |  |  |  |  |  |  | 888.066,28 |  | 628.881,20 |

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za 2021. godinu planiran je u iznosu od 888.066,28 kuna. Realizacija je izvršena u iznosu od 628.881,20 kuna što je 70,81% planiranih sredstava. Po ovom Programu nerealiziran je iznos od 259.185,08 kuna, odnosno 29,19%.

Održavanje cesta u zimskim uvjetima nije realizirano u planiranom iznosu jer za istim nije postojala potreba obzirom na malu količinu padalina tijekom 2021. godine.  Ostale komunalne djelatnosti realizirane su prema ukazanim potrebama kroz godinu što je u konačnici rezultiralo manjom realizacijom u odnosu na planirano.

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:021-05/20-02/15

URBROJ:2133-19-1-22-4

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj  sjednici, održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

za 2021. godinu

Članak 1.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja 26. studenog 2020. godine, I. Izmjene  na 6. sjednici Općinskog vijeća 22. prosinca 2021. godine.

Prikupljeni prihodi utrošeni su za financiranje održavanja komunalne infrastrukture, tekući projekt T100002 Održavanje nerazvrstanih cesta (pozicija R0089 i R0090).

Članak 2.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

| 1. ŠUMSKI DOPRINOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | Prihod | PLANIRANO U 2021. G. | IZVRŠENO U 2021. G. |
| 1. | Doprinos za šume (P0033) | 87.000,00 | 86.090,60 |
| UKUPNO |  | 87.000,00 | 86.090,60 |

Članak 3.

Ovo izvješće objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:321-01/20-02/02

URBROJ:2133-19-1-22-3

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa utroška novčanih sredstava  od naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2021. godinu

Članak 1.

Program utroška novčanih sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2021. godinu donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja 26. studenog 2020. godine, I. Izmjene na 3. sjednici Općinskog vijeća 21. srpnja 2021. godine.

Programom utroška novčanih sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2021. godinu utvrđeno je da će se prikupljena sredstva koristiti za kapitalni projekt K100015 Izrada prostorno planske dokumentacije i ostalih dokumenata, R0151-0 – Izrada  projekta za rekonstrukciju društvenog doma DVD-a Desno Sredičko.

Članak 2.

Program utroška novčanih sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Lasinja za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

| NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | Prihod | PLANIRANO U 2021. G. | IZVRŠENO U 2021. G. |
| 1. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (P0028) | 17.000,00 | 13.984,21 |
| UKUPNO |  | 17.000,00 | 13.984,21 |

Članak 3.

Ovo izvješće objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:021-05/20-02/19

URBROJ:2133-19-1-22-3

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi („Glasnik Općine Lasinja“ br. 7/14) Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici,  održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa financiranja potreba socijalne skrbi

Općine Lasinja za 2021. godinu

Članak 1.

Program financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2021. godinu donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja 26. studenog 2020. godine, I. Izmjene  na 27. sjednici Općinskog vijeća 19. ožujka 2021. godine, a II. Izmjene  na 6. sjednici Općinskog vijeća 22. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Program financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

| Redni broj | Mjere i opseg socijalne skrbi | Planirano 2021. g | Izvori prihoda | Izvršeno 2021. g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomoć obiteljima i kućanstvima (pozicija R0104) | 14.000,00 | 1.1. Opći prihodi i primici | 3.500,00 |
| 2. | Pomoć osobama s invaliditetom (pozicija R0105) | 5.000,00 | 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 |
| 3. | Pomoć i njega u kući starijim osobama (pozicija R0107) | 3.000,00 | 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 |
| 4. | Pomoć u troškovima ukopa (pozicija R0108) | 3.000,00 | 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 |
| 5. | Pomoć u troškovima liječenja (pozicija R0109) | 8.000,00 | 1.1. Opći prihodi i primici | 2.500,00 |
| 6. | Tekuće donacije za novorođenu djecu (pozicija R0110) | 25.000,00 | 1.1. Opći prihodi i primici | 11.000,00 |
| 7. | Pravo na naknadu troškova stanovanja – za električnu energiju (pozicija R0112) | 40.000,00 | 1.1. Opći prihodi i primici | 5.300,94 |
| 8. | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima (pozicija (R0113) | 5.000,00 | 5.1. Pomoći | 0,00 |
| SVEUKUPNO |  | 103.000,00 |  | 22.300,94 |

Članak 3.

Ovo izvješće objavit  će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:021-05/20-02/16

URBROJ:2133-19-1-22-4

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 1. i 9a.  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 27/93 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa javnih potreba u kulturi

Općine Lasinja za 2021. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u kulturi u 2021. godini donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja 26. studenog 2020. godine, I. Izmjene i dopune na 3. sjednici Općinskog vijeća 21. srpnja 2021. godine, a II. Izmjene i dopune na 6. sjednici Općinskog vijeća 22. prosinca 2021. godine.

Program javnih potreba u kulturi Općine Lasinja za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

| Redni broj | Mjere | Planirana sredstva u 2021. | Izvor prihoda | Izvršeno u 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće donacije za kulturu | 40.000,00 | 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:021-05/20-02/17

URBROJ:2133-19-1-22-4

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 23/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja

Općine Lasinja za 2021. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja u 2021. godini donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja 26. studenog 2020. godine, I. Izmjene i dopune na 27. sjednici Općinskog vijeća 19. ožujka  2021. godine,  II. Izmjene i dopune na 3. sjednici Općinskog vijeća 21. srpnja 2021. godine, III. Izmjene i dopune na 6. sjednici Općinskog vijeća 22. prosinca 2021. godine.

Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Lasinja za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

| R. br. | Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja | Planirana sredstva u 2021. | Izvor prihoda | Izvršeno u 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1004 Poticanje razvoja poljoprivrede |  |  |  |  |
| 1. | Subvencije za umjetno osjemenjivanje krava (R0100) | 22.500,00 | 5.1.Pomoći | 10.800,00 |
| 2. | Subvencija za razvoj poljoprivredne proizvodnje (R0101) | 13.000,00 | 3.1.Vlastiti prihodi | 0,00 |
| Program 1006 Školstvo |  |  |  |  |
| 1. | Subvencija prijevoza (R0114) | 147.000,00 | 4.0. Višak prihoda | 116.077,49 |
| 2. | Sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove (R0116) | 45.000,00 | 5.1.Pomoći | 36.000,00 |
| 3. | Naknada troškova prehrane učenika OŠ (R0117) | 28.409,00 | 5.1.Pomoći | 25.674,19 |
| 4. | Tekuće donacije školskim organizacijama (škola u prirodi) (R0118) | 15.591,00 | 1.1.Opći prihodi i primici | 7.727,18 |
| 5. | Kapitalne donacije školskim organizacijama (R0119) | 30.000,00 | 5.1.Pomoći | 15.634,05 |
| Program 1007 Predškolski odgoj |  |  |  |  |
| 1. | Sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću – do 3 g. (R0120) | 180.000,00 | 1.1.Opći prihodi i primici | 179.000,00 |
| 2. | Sufinanciranje programa odgoja – dopuna ekonomske cijene (R0121) | 370.000,00 | 5.1.Pomoći | 355.384,60 |
| 3. | Održavanje dječjeg vrtića (materijal i usluge) R0121-1) | 19.800,00 | 5.1.Pomoći | 15.596,22 |
| 4. | Uređenje okoliša za potrebe dječjeg vrtića (R0123) | 163.900,00 | 5.1.Pomoći | 163.837,50 |
| 5. | Oprema za dječji vrtić (R0123-1) | 15.700,00 | 5.1.Pomoći | 2.981,30 |
| Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije |  |  |  |  |
| 1. | Tekuća donacija za sport (pozicija R0128) | 15.000,00 | 1.1.Opći prihodi i primici | 15.000,00 |
| 2. | Tekuće donacije – sportskim udrugama (R0128-1) | 5.000,00 | 1.1.Opći prihodi i primici | 0,00 |
| 3. | Nabava opreme za dječje igralište (R0130) | 5.000,00 | 4.0.Višak prihoda | 0,00 |
| 4. | Uređenje dječjeg igrališta (R0130-1) | 12.000,00 | 3.1. Vlastiti prihodi | 11.830,00 |
| Program 1011 Razvoj civilnog društva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće donacije vjerskim zajednicama (pozicija R0136) | 58.000,00 | 5.1.Pomoći | 58.000,00 |
| 2. | Tekuće donacije - udruge branitelja (pozicija R0139) | 19.200,00 | 1.1.Opći prihodi i primici | 19.200,00 |
| 3. | Ostale tekuće donacije udrugama (pozicija R0140) | 18.000,00 | 1.1.Opći prihodi i primici | 10.000,00 |
| 4. | Tekuće donacije udrugama umirovljenika (R0140-1) | 3.000,00 | 3.1. Vlastiti prihodi | 0,00 |
| Program 1012 Donacije udrugama za promicanje prava i interesa invalidnih osoba |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće pomoći udrugama za promicanje prava i interesa invalidnih osoba (pozicija R0141) | 5.000,00 | 1.1.Opći prihodi i primici | 0,00 |
| Program 1017 Poticanje razvoja turizma |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće donacije za rad turističke zajednice Kupa (R0140-0) | 27.000,00 | 4.1. Prihodi za posebne manjene | 27.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 1.218.100,00 |  | 1.069.742,50 |

Članak 2.

Ovo izvješće objaviti će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:021-05/20-02/18

URBROJ:2133-19-1-22-5

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj  dana 31. ožujka 2022. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju  Izvješća o stanju zaštite od požara

na području Općine Lasinja za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2021. godinu.

II.

Izvješća iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak i Izvješće objavit će se u Glasniku Općine Lasinja

KLASA:021-05/21-02/08

URBROJ:2133-19-1-22-4

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10), Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2021. godinu, te članka 50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.1/18, 1/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Lasinja podnosi

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I

STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

NA PODRUČJE OPĆINE LASINJA ZA 2021. GODINU

- UVOD

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10), a u cilju zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, sprječavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka požara kao i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Općina Lasinja i Vatrogasna zajednica Općine Lasinja su donijele i uskladile  sve dokumente i Planove koji reguliraju zaštitu od požara na području Općine.

Zadaća Vatrogasne zajednice Općine Lasinja je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog  sustava  za  učinkovitu  provedbu vatrogasne  djelatnosti  i  razvoj  vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju  društva, provedba mjera  za ujednačavanje  stupnja  zaštite  od  požara   na   cijelom  području  Općine Lasinja,  te   preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara  i drugih nesreća.

- PROVEDBA ZAKONA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

2.1. Sukladno Zakonu  o zaštiti od požara  („Narodne  novine“, broj  92/10), Općina Lasinja je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Općinu Lasinja u 2014. godini, te je za iste u tijeku postupak revizije.

2.2. Općina Lasinja je donijela Godišnji provedbeni planom unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2021.  godinu.

2.3. Općina Lasinja je donijela Odluku o agrotehničkim mjerama, Odluku o utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina i Odluku o spaljivanju korova.

2.4. Vatrogasne postrojbe organizirane su u skladu s Planom zaštite od požara Općine Lasinja, te mogu djelotvorno i pravodobno djelovati na cijelom području Općine.

2.5. Županijski vatrogasni operativni centar Karlovac (ŽVOC Karlovac) organiziran je i opremljen sa stalnim 24 satnim dežurstvom, a kroz njega je uvezano stožerno društvo DVD Lasinja preko kojeg se vrši uzbunjivanje postrojbe za izlazak na vatrogasnu intervenciju, kao i zaprimanje informacija, obrade podataka, izvješćivanje nadležnih tijela i ostali podaci.

2.6. U 2021. godini vršen je nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih društava na području Općine, te je stanje opremljenosti i osposobljenosti dobro.

2.7. Hidrantska mreža je u potpunosti u skladu s važećim propisima i pokriva cca 80% naselja u Općini.

Tijekom 2021. godine održano je više sastanaka sa Vatrogasnom zajednicom Općine Lasinja i zapovjednicima DVD-a oko organizacije protupožarne zaštite, srednjoročnog plana opremanja te ispunjavanje svih administrativnih i zakonskih obveza društava i pojedinaca, a poglavito liječnički pregledi operativnih vatrogasaca.

- VATROGASNA INFRASTRUKTURA

Na području Općine Lasinja djeluju Dobrovoljna vatrogasna društva organizirana u Vatrogasnu zajednicu Općine Lasinja.

Vatrogasna zajednica Općine Lasinja rukovodi sa 3 (tri) DVD-a i to DVD Lasinja kao stožerno društvo, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga kao pomoćna društva i operativno pokrivaju cijelo područje Općine Lasinja, a trenutno ima ukupno 37 operativnih vatrogasaca.

Vatrogasne postrojbe imaju 6 vozila: 2 navalna vozila cisterne, 3 terensko vozilo, jedno opremljeno sa visoko tlačnom pumpom, jedno sa pumpom i jedno zapovjedno i kombi vozilo.

- DVD Lasinja ima vatrogasni dom, spremište i garažu za vozila,

- DVD Desno Sredičko ima vatrogasni dom i spremište sa garažom,

- DVD Crna Draga ima vatrogasni dom

Svi operativni vatrogasci su opremljeni osobnom zaštitnom opremom za gašenje šumskih požara, a u planu je i dodatno opremanje operativnih vatrogasaca sa osobnom opremom.

Izvršeno je  uređenje spremišta u DVD Lasinja sa boksovima za svakog operativca, kao i uređenje garaže i izgradnja nadstrešnice u produžetku spremišta za vozila.

- INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI I OSPOSOBLJAVANJE

Na području Općine Lasinja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine vatrogasna društva su intervenirala 57 puta:

| Događaji na kojima su intervenirala vatrogasna društva na području Općine Lasinja tijekom 2021. godine |  |  |
| --- | --- | --- |
| RB | VRSTA INTERVENCIJE | Količina |
| 1 | Požarna intervencija otvorenog prostora | 12 |
| 2 | Požar na stambenom objektu (dimnjak) | 3 |
| 3 | Tehnička intervencija (spašavanje iz stam.ob) | 1 |
| 4 | Tehnička intervencija (sanacija nakon potresa) | 30 |
| 5 | Preventivna ophodnja (Covid 19) | 11 |
| UKUPNO |  | 57 |

U 2021. godini zbog pandemije (Covid-19) vatrogasne vježbe provedene su u smanjenom opsegu, sve aktivnosti su svedene na intervencije i održavanje vozila i objekata te aktivno uključivanje i pomoć u otklanjanju posljedica katastrofalnog potresa od 28. i 29.12.2020. godine.

- FINANCIRANJE VATROGASTVA

Općina Lasinja je u svom proračunu za 2021. godinu provodila financiranje vatrogastva sukladno Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine broj: 125/19), i to na sljedeći način:

- Tekuće donacije za provođenje mjera zaštite od požara -----  5.000,00 kn

- Tekuće donacije u novcu za redovnu djelatnost ---------------  53.000,00 kn

- Kapitalna donacija za nabavku vatrogasne opreme -----------  95.000,00 kn

- Tekuće donacije za rad dobrovoljnih vatrogasaca i javne

vatrogasne postrojbe ------------------------------------------------     5.000,00 kn

UKUPNO:   158.000,00  kn

- ZAKLJUČAK

Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno osposobljavanje i uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. Svi operativni vatrogasci prošli su osnovna osposobljavanja, a povremeno se nadopunjava seminarima i vježbama.

Stanje zaštite od požara na području Općine Lasinja je zadovoljavajuće, a kako bi se isto i održalo potrebno je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plan zaštite od požara, srednjoročne planove nabave neophodne vatrogasne opreme, sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe i provoditi stalnu edukaciju stanovništva o opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju.

U proračunu Općine Lasinja osigurati sredstva za vatrogastvo sukladno Zakonu o vatrogastvu.

KLASA:021-05/21-02/08

URBROJ:2133-19-2-22-3

Lasinja, 25. ožujka 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijo Perčić, struč.spec.ing.aedif.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, usvojilo je

ANALIZU

stanja sustava civilne zaštite na području

Općine Lasinja za 2021. godinu

I.   UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) definirano je, da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Lasinja dužna je organizirati poslove koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

II.   PLANSKI DOKUMENTI:

- Revizija 1. Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Lasinja

- Plan zaštite i spašavanja,

- Plan civilne zaštite

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Lasinja za razdoblje od 2020. - 2023. godine

- Plan djelovanja civilne zaštite u Općini Lasinja

Općinsko vijeće Općine Lasinja na 5. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donijelo je Reviziju 1. Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lasinja te Plan zaštite i spašavanja Općine Lasinja i Plan civilne zaštite. Svim nositeljima zadaća u zaštiti i spašavanju, sukladno donesenom Planu zaštite i spašavanja, općinski načelnik uputio je dopis te izvod iz Plana.

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća umjesto Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

Zakonom o sustavu civilne zaštite nije predviđeno donošenje Plana zaštite i spašavanja, a Plan civilne zaštite više ne donosi predstavničko već izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine br. 82/2015, 118/18, 31/20 i 20/21).

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Općine Lasinja su:

- Stožer  civilne zaštite Općine Lasinja

- Povjerenici civilne zaštite

- Vatrogasna zajednica Općine Lasinja

- Gradsko društvo Crvenog križa grada Karlovca

- Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Karlovac

Pravna osoba od interesa za sustav CZ na području Općine Lasinja je

- Vodovod Lasinja d.o.o.

Udruge od značaja za sustav Civilne zaštite na području Općine Lasinja su:

- Športsko ribolovni klub „KUPA“ LASINJA, Trg hrvatskih branitelja 1, Lasinja

- Lovačko društvo „Šljuka“, Karlovačka cestra 23, Lasinja

- Udruga branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog sastava policije „CONDORI“ LASINJA, Trg hrvatskih branitelja 1, Lasinja

III.  STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA

1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Općine Lasinja broji 7 članova i stručno je, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik. Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.

Napomena:

Temeljem članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  izvršno tijelo odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), više se ne osniva i imenuje Zapovjedništvo civilne zaštite, te umjesto predstavničkog tijela, izvršno tijelo lokalne samouprave sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 3. priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite.

2.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Planom civilne zaštite za područje Općine Lasinja nije predviđen ustroj postrojba civilne zaštite već je planirano da mjerodavnosti i zadaće u sadržajima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) u potpunosti preuzme Vatrogasna zajednica Općine Lasinja i njena tri DVD-a.

Općinski načelnik donio je Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite u Općini Lasinja dana 20. veljače 2014. godine, kojom je 1 povjerenika imenovao za naselja Desni Štefanki i Desno Sredičko, 1 povjerenika za naselja Lasinja, Crna Draga i Novo Selo Lasinjsko te 1 povjerenika za naselja Banski Kovačevac, Prkos Lasinjski i Sjeničak Lasinjski.

U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Lasinja, mobiliziraju se povjerenici civilne zaštite.

Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu općinskog načelnika, a sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine Lasinja i Planu civilne zaštite Općine Lasinja.

Zadaća Povjerenika CZ je, da u slučaju opasnosti od nastanka velike nesreće ili katastrofe (poplave, požari, potresi, tehničko-tehnološki incidenti i sl.) organiziraju provođenje mjera vezanih za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.

2.2. SKLONIŠTA

Općina Lasinja nema na svom području izgrađena skloništa osnovne zaštite.

3. VATROGASTVO

Sustav vatrogastva je glavni nositelj cjelokupnog sustava civilne zaštite na području Općine.

Vatrogasna društva imaju uglavnom zadovoljavajuću vatrogasnu opremu za sadašnje uvjete, međutim zbog očitih klimatskih promjena i tendencije porasta elementarnih nepogoda potrebno je u narednom periodu poraditi na opremanju specifičnom opremom za te potrebe/uvjete (npr. čamac, zaštitna odijela za radove na vodi i sl.).

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara Općine Lasinja, donesenim na temelju Procjene ugroženosti od požara.

Na području Općine Lasinja djeluje Vatrogasna zajednica Općine Lasinja, tri dobrovoljna vatrogasna društva te tri vatrogasne postrojbe.

U svakom od vatrogasnih društava može se u slučaju potrebe u vrlo kratkom vremenu mobilizirati do desetak vatrogasaca.

Vatrogasne postrojbe ustrojene su na način, da obavljaju preventivnu djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19), a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih razmjera.

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, redovito obavljati liječničke preglede i u narednom periodu dobrovoljna vatrogasna društva opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom. Vatrogasna vozila i ostala oprema za potrebe sustava zaštite od požara nabavljat će se sukladno Planu zaštite od požara Općine Lasinja.

Kroz redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Općine Lasinja potrebno je osigurati sredstva za nabavu zaštitne opreme za dobrovoljna vatrogasna društva.

U području rada s članstvom, posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.

Sredstva za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti vatrogasnih postrojbi u 2021. godini kao i sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava planirana su temeljem članka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19).

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU

REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga zaštite i spašavanja.

VODOVOD LASINJA d.o.o. je trgovačko društvo koja obavlja distribuciju vode. Društvo posjeduje potrebnu opremu koja se može koristiti u slučaju elementarnih nepogoda u svrhu zaštite i spašavanja stanovništva i imovine.

Autoprijevoznički obrt VUKSAN iz Lasinje održava nerazvrstane ceste te u zimskim mjesecima na području Općine Lasinja obavlja poslove zimske službe za čišćenje pojedinih prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obzirom da raspolaže potrebnom mehanizacijom.

IV.  ZAKLJUČAK

Stanje sustava civilne zaštite u Općini može se ocijeniti vrlo dobrim jer osigurava uspješno funkcioniranje sustava kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednoj situaciji (potres i pandemija koronavirusa). Vatrogasna zajednica Općine Lasinja i dobrovoljna vatrogasna društva čine okosnicu svih organiziranih snaga za sustav civilne zaštite, ali se kvalitetni rezultati postižu kroz suradnju sa drugim pravnim osobama uključenim u zaštitu i spašavanje.

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je zbog novih situacija i promjena koje se događaju na svim poljima neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti i djelovanja i suradnje svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanje, edukaciju i usavršavanje, sukladno procjeni ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja.

V.   ZAVRŠNA ODREDBA

Ova Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Lasinja za 2021. godinu objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:024-04/22-02/3

URBROJ:2133-19-1-22-2

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

### Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika

Općine Lasinja za razdoblje 1.07. -  31.12.2021. godine

### I.

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lasinja za razdoblje 1.07. - 31.12.2021. godine.

Izvješće općinskog načelnika iz prethodnog stavka sastavni je dio ovog Zaključka.

### II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:023-01/21-03/01

URBROJ:2133-19-1-22-4

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LASINJA

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

za razdoblje srpanj – prosinac 2021.

Veljača 2022.

- UVOD

U skladu s odredbama članka 50. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja broj 1/18, 1/20 i 1/21) temeljeno na odredbama članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) općinski načelnik je u obvezi dva puta godišnje Općinskom vijeću Općine Lasinja podnijeti polugodišnja izvješća o svom radu. Izvješće se odnosi na razdoblje: od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, a isto podnosi općinski načelnik Marijo Perčić.

U ovom izvještajnom razdoblju općinski načelnik je obavljao sve poslove i aktivnosti koji su mu u okviru zakonskih odredaba i Statuta stavljene u nadležnost, kao i proizašle iz drugih posebnih propisa u kojima su utvrđene obveze i nadležnost jedinice lokalne samouprave: stručnu obradu i administrativno - tehničku pripremu materijala za donošenje općih i posebnih akata od strane općinskog načelnika, kao i prijedloga akata koji su na donošenje upućeni Općinskom vijeću, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga rada, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Drugo polugodište 2021. godine zadržalo je trend prethodnog razdoblja, zbog pandemije koronavirusa i svih izazova  koje je donijela, saniranja posljedica potresa koji nas je zadesio u prosincu 2020. godine te lokalnih i dopunskih izbora.

Područje predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće

U izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednice Općinskog vijeća, na koje je općinski načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje razne akte, odluke, zaključke i suglasnosti.

Na inicijativu i prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti, Općinsko vijeće Općine Lasinja,  obradilo je  55 točaka dnevnog reda te usvojilo  44 odluke i druge akte. Odbori Općinskog vijeća sudjelovali su u radu Općinskog vijeća, na način da su na svojim sjednicama raspravljali o točkama dnevnoga reda za sjednice Općinskog vijeća te donosili zaključke koje su dostavljali Općinskom vijeću.

Područje donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika

Na temelju zakonskih ovlasti i Statuta Općine Lasinja općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju  donio   73  odluke i druge akte iz svoje nadležnosti.

Javnost rada Općine

Javnost  rada osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Lasinja (izdano je 5 brojeva) i na web-stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr, dostavom u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske te objavom na oglasnoj ploči Općine Lasinja.

U drugom polugodištu zaprimljen je i pravovremeno riješen 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Broj  zahtjeva za pristup informacijama nije velik zahvaljujući činjenici da na web stranicama Općine objavljujemo velik broj informacija i podataka iz djelokruga rada Općine Lasinja kao zakonsku obavezu, ali i šire kako bi građani imali što bolji neposredan uvid u rad općinske uprave.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Općina Lasinja redovito provodi i savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. U drugom polugodištu 2021. godine provedeno je 1 savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Protokol

U izvještajnom razdoblju realizirani su sljedeći poslovi i aktivnosti:

- provedene pripreme i organizacija prijema građana od strane načelnika

- zaprimanje i postupanje po upitima koji dolaze na e-mail adrese: nacelnik@lasinja.hr

- organiziranje sudjelovanja općinskog načelnika na događanjima koji su bili u organizaciji drugih subjekata (seminari, tribine, skupštine, turniri, prezentacije, sportska događanja...)

- upravljanje društvenim mrežama - redovno ažuriranje facebook stranice

- u izvještajnom razdoblju realizirana su razna događanja, prijemi i obilasci raznih subjekata (poštujući epidemiološke mjere)

Kadrovski poslovi

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja sistematizirano je 7 radnih mjesta. U izvještajnom razdoblju u Općini Lasinja na dan 31.12.2021. godine stanje zaposlenosti je sljedeće:

- u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ukupno je zaposleno 6 djelatnika:

Jedinstveni upravni odjel ……………  6  (4 službenika i 2 namještenika)

- u radnom odnosu na određeno vrijeme (profesionalno obnašanje dužnosti)  - 1 dužnosnik  (općinski načelnik)

U izvještajnom razdoblju izvršeni su sljedeći poslovi:

-  temeljem zakonskih propisa te Pravilnika o unutarnjem redu JUO, ažurirani su osobni podaci zaposlenih

-  dnevno se vodi evidencija prisutnosti na radu, godišnjim odmorima, bolovanjima te ostalim izostancima s posla

Zapošljavanje nezaposlenih osoba

U prethodnom razdoblju uključili smo se u  program Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te je potpisan ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu, u trajnju od 21. lipnja do 20. rujna 2021. godine, temeljem kojeg je zaposlena jedna osoba. Sve ugovorne obveze izvršene su u cijelosti te su dostavljena sva potrebna izvješća o provedbi.

Financije

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je nadzirao izvršavanje proračuna i poslove pripreme izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Lasinja kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Lasinja.

- Ukupni prihodi poslovanja Općine Lasinja od 01.01-31.12.2021. iznose   5.571.896,20 kn

- Ukupni rashodi poslovanja Općine Lasinja od 01.01-31.12.2021. iznose  6.084.234,53 kn

- Višak/manjak prihoda u razdoblju 01.01-31.12.2021. iznosi  - 512.338,33 kn

- Višak prihoda iz prethodne godine (+1.260.966,28 kn)  - ukupni višak iznosi +748.627,95 kn

Proračun Općine Lasinja za 2021. godinu donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja, 26.11.2020. godine, u iznosu od 7.400.000,00 kn, a objavljen je u „Glasniku Općine Lasinja“ broj 6/2020, te na službenoj internetskoj stranici Općine.

U izvještajnom razdoblju donesen je treći rebalans Proračuna za 2021. godinu, na 6. redovnoj sjednici, dana 22.12.2021.g.  u iznosu od *7.215.000,00 kn (objavljen u „Glasniku Općine Lasinja“, broj 13/2021).

Institut za javne financije, početkom srpnja, objavio je novu analizu transparentnosti proračuna lokalnih jedinica po kojoj je Općina Lasinja zadržala ocjenu odličan, kao i prethodnih godina.  Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.

Izgradnja objekata i održavanje komunalne infrastrukture

Projekti razvoja općine obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na izradu strateških dokumenata i izvješća u skladu s nacionalnim i EU propisima, pripremu projekata za financiranje iz europskih fondova, provođenje istih, te suradnju s nadležnim tijelima za provedbu EU projekata na nacionalnom nivou. Nadalje, obuhvaćene su i aktivnosti prijave projekata općine za sufinanciranje s nacionalne i županijske razine, njihova provedba te izvještavanje o namjenskom utrošku sredstava.

Tablica 1. realizirani projekti u tijekom  2021. godine

| NAZIV PROJEKTA | Sufinanciranje | Iznos sufinanciranja | Iznos Općine Lasinja | Ukupni iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Desni Štefanki | MRRFEU | 250.000,00 | 132.657,00 | 382.657,00 |
| Projekt „Ulaganja u objekt dječjeg vrtića u 2021.“ | SDUDM | 109.073,00 | 54.764,50 | 163.837,50 |
| Financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama RH u 2021. | SDUDM | 110.000,00 | 245.384,60 | 355.384,60 |
| Program unaprjeđenja turizma na području KŽ u 2021. – Kamp Lovački dom“ | KŽ | 20.000,00 | 22.500,00 | 42.500,00 |
| Program poticanja ravnomjernog razvitka KŽ u 2021.- „Izgradnja nogostupa Kupska cesta“ | KŽ | 49.000,00 | 50.000,00 | 99.000,00 |
| UKUPNO: |  | 538.073,00 | 505.306,10 | 1.043.379,10 |

Tablica 2. prijavljeni projekti i projekti u realizaciji 2021. godine i dalje

| NAZIV PROJEKTA | Sufinanciranje | Iznos sufinanciranja | Iznos Općine Lasinja | Ukupni iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt „Rekonstrukcija društvene zgrade stare općine“ | APPRRR | 3.889.137,56 | 55.767,55 | 3.944.905,11 |
| Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja građevine DVD-a Desno Sredičko“ | APPRRR | 4.344.365,94 | 212,00 | 4.344.577,94 |
| Sufinanciranje izrade Programa zaštite divljači na području općine Lasinja u 2021. godini | KAŽUP | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 |
| Projekt primjene koncepta „pametnih gradova“ (sustav videonadzora i aplikacija uredskog poslovanja) | FZOEU | 263.050,50 | 62.935,00 | 325.985,50 |
| Projekt "Modernizacija prometne infrastrukture za održivi razvoj Općine Lasinja u naselju Desno Sredičko, zaseok Mrvci" | SDUOSZ | 331.931,25 | 142.256,25 | 474.187,50 |
| Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga-Implementacija geoinformacijskog webGIS programskog sustava | FZOEU | 141.850,00 | 35.462,50 | 177.312,50 |
| UKUPNO: |  | 8.975.335,25 | 303.633,30 | 9.278.968,55 |

Na temelju zakonskih ovlasti i raspoloživih financijskih sredstava u izvještajnom razdoblju, vršeno je redovno održavanje komunalne infrastrukture - nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih površina i groblja na području cijele općine.

Javne potrebe u kulturi i sportu

Općina Lasinja je, temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Općine Lasinja za 2021. godinu, i odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa / projekata, dodijelila udrugama: Športsko ribolovni klub „Kupa“ Lasinja – 15.000,00 kn; KUD „Antun Klasinc“ Lasinja – 40.000,00 kn; Udruga branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog sastava policije “CONDORI” Lasinja – 15.000,00 kn; Udruga “Larus Lasinja” – 3.000,00 kn; Centar za razvoj lokane zajednice Alba – 7.000,0 kn.

U godišnjem izvještajnom razdobllju isplaćena u sva  100 % ugovorena sredstava.

Porezi

- porez na kuće za odmor – zaduženje 172.534,80 kn, naplaćeno  125.849,28 kn,

(nenaplaćeno potraživanje je u iznosu od *46.685,52 kn)

- porez na potrošnju – zaduženje 19.574,51 kn, naplaćeno 16.472,52 kn,

(nenaplaćeno potraživanje je u iznosu od *3.101,99 kn)

- porez na tvrtku – ne zadužuje se više od 01.01.2017. godine, postoje podaci o nenaplaćenom potraživanju prema podacima Porezne uprave u iznosu od *5.598,29 kn.

- porez na promet nekretnina – zaduženje 212.513,85 kn, naplaćeno je 159.623,60 kn, (nenaplaćeno potraživanje je u iznosu od *52.890,25 kn)

Područje komunalnih doprinosa, naknada i komunalnog redarstva

- komunalni doprinos – izdano je 17 rješenja, zaduženje 14.154,68 kn, naplaćeno 26.840,33 kn, (nenaplaćeno potraživanje je u iznosu od *13.291,79 kn, odnosi se na dugovanje iz prošlih godina)

- komunalna naknada – izvršeni obračun za 1017 stambenih prostora i 10 poslovnih prostora,  zaduženje 303.133,32 kn, naplaćeno 281.588,80 kn,

(nenaplaćeno potraživanje je u iznosu od *173.626,75 kn, sa ukupnim dugom iz prošlih godina)

- grobna naknada - ukupno zaduženje iznosi 120.750,00 kn, naplaćeno 117.084,55 kn, nenaplaćeno potraživanje iz ove 2021.g.  i prethodnih godina je u ukupnom iznosu od *142.108,31 kn)

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – izdano je 14  rješenja, zaduženje 26.733,30 kn, naplaćeno 13.874,21 kn, (nenaplaćeno potraživanje je u iznosu od 45.809,81 kn, je dugovanje iz prošlih godina)

- upravljanje grobljima je usklađeno sa zakonom,  izdavane su dozvole za izvođenje radova te 2 rješenja za dodjelu grobnog mjesta na korištenje.

Poljoprivredno zemljište

Općina Lasinja, u skladu s odlukom Oćinskog vijeća Općine Lasinja,  provela je natječaj za dodjelu u  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Po dobivanju suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na odluku o izboru najpovoljnijih ponuda te prethodnog mišljenja Karlovačke županije, od Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu pribavljena su mišljenja o nacrtima ugovora o zakupu te su isti pripremljeni za potpisivanje sa zakupnicima.

Izdvajanja i potpore za socijalne potrebe, predškolski i školski odgoj

| RB | NAZIV AKTIVNOSTI POTPORE | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprema za novorođenčad | 11.000,00 |
| 2. | Sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove | 36.000,00 |
| 3. | Naknada troškova prehrane učenika OŠ - socijalni | 7.662,49 |
| 4. | Naknada troškova prehrane učenika OŠ - ostali | 18.011,70 |
| 5. | Sufinanciranje cijene boravka djece dječjem vrtiću – ostali vrtići | 179.000,00 |
| 6. | Sufinanciranje programa odgoja – dopuna ekonomske cijene | 355.384,60 |
| 7. | Subvencije prijevoza na liniji Lasinja - Kupinečki Kraljevac | 112.000,00 |
| 8. | Subvencije prijevoza na liniji Lasinja – Banski Kovačevac-Karlovac | 4.077,49 |
| 9. | Subvencije škole u prirodi po učeniku 500,00 kn | 500,00 |
| SVEUKUPNO: |  | 723.636,28 |

Općina Lasinja vodi posebnu brigu o svojim najmlađima, a kako je ulaganje u djecu najbolje ulaganje u budućnost, Općina u predškolski odgoj  izdvaja značajna sredstva iz svog proračuna.

Nakon ustrojavanja i organiziranja DV „Bambi“ pri OŠ „Antun Klasinc“,  program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi od navršene tri godine do polaska u osnovnu školu  provodi se unutar 1 mješovite skupine, za 20 djece. Općina osigurava plaće za stručne djelatnike. Također, Općina sufinancira ekonomsku cijenu vrtića, u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu mjesečno, za svu djecu sa područja općine Lasinja. U drugom polugodištu obnovljeni su ugovori o sufinanciranju za novu pedagošku godinu, za ukupno 42 djeteta: 20 u DV „Bambi“,  8 u DV „Potočić Pisarovina“ , 2 u vrtićima na području Grada Zagreba te 12 u obrtu za djelatnost dadilje „NINA-NANA“ (od početka listopada).

Linijski prijevoz

Na području općine linijski prijevoz vrši AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d., koji obavlja prijevoz učenika OŠ i posebnu liniju do Kupinečkog Kraljevca, sa četiri polaska i povratka,  koja služi učenicima, studentima te ostalim mještanima za putovanje u Zagreb. Također prometuje i redovna linija za Karlovac sa četiri polaska i povratka. Zbog situacije izazvane pandemijom vozni red je povremeno prilagođavan potrebama.

Područje zaštite i spašavanja te protupožarne zaštite

Općina Lasinja ima važeći Plan djelovanja civilne zaštite u Općine Lasinja

Sukladno Zakonu  o zaštiti od požara  („Narodne  novine“, broj  92/10), Općina Lasinja je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Općinu Lasinja u 2014. godini, te je za isti pokrenut postupak revizije, sukladno novom zakonu o vatrogastvu.

Općina Lasinja je donijela Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Lasinja za 2021.  godinu.

Općina Lasinja ima akte koji reguliraju radnje i postupke zaštite od požara, Odluku o agrotehničkim mjerama, Odluku o utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina i Odluku o spaljivanju korova.

Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica Općine Lasinja i tri DVD-a kao aktivni nositelji protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja, suradnja s istima je vrlo dobra.

Vatrogasnoj zajednici u 2021. godini dodijeljena su sredstva iz Proračuna Općine Lasinja:

- 63.000,00 kn za redovnu djelatnost,

- 82.000,00 kn kapitalna potpora za opremanje,

Ukupno je  dodijeljeno sredstava u iznosu od 145.000,00 kn.

Stožer civilne zaštite Općine Lasinja u drugom polugodištu 2021. godine nije održavao sjednice.

Većina aktivnosti u izvještajnom razdoblju odnosila se na komunikaciju i dostavu raznih izvješća Karlovačkoj županiji i nadležnim ministarstvima vezano za štetu od potresa.

U skladu s Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava za sanaciju štete od potresa, potpisanog sa Karlovačkom županijom (odobreno 500.000,00 kn),  i javnim pozivom za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom, izvršene su isplate za preostalih 14 podnositelja. Ukupno 12 zahtjeva nije odobreno, budući da podnositelji nisu kompletirali dokumentaciju te dostavili tražene dokaze.  Sva namjenska sredstva su utrošena, te je u propisanom roku dostavljeno detaljno izvješće Karlovačkoj županiji o korištenju financijskih sredstava za sanaciju štete od razornog potresa.

Područje gospodarenja nekretninama

Općina Lasinja je donijela  Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lasinja za radoblje 2021. – 2027. godine te ustrojila Registar nekretnina koje su u vlasništvu Općine, kao i evidenciju stambeno poslovnih prostora u vlasništvu Općine.

Godišnji prihod od iznajmljivanja stana u 2021. godini iznosi 10.430,82 kuna.

Godišnji prihod od zakupa poslovnih prostora u 2021. godini iznose 26.354,41 kuna

Sveukupni prihodi iznose 36.785,23 kuna

- ZAKLJUČAK

Proteklo razdoblje, pokazalo  je da ovaj posao može biti prilično složen, ali i dokazalo da se zajedničkim snagama i suradnjom lokalne zajednice može savladati svaki izazov.

Sve što radimo, radimo zajedno za dobrobit svih mještana naše općine bez obzira na godine, s ciljem boljeg i ugodnijeg života u našoj Općini.

KLASA:023-01/21-03/01

URBROJ:2133-19-2-22-3

Lasinja, 14. veljače 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijo Perčić, struč.spec.ing.aedif.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka  2022. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2021. godinu, tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, Oroslavje.

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:351-02/22-01/2

URBROJ:2133-19-1-22-5

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8.  redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja

otpadom Općine Lasinja za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Lasinja za 2021. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se uz Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:351-02/22-01/2

URBROJ:2133-19-1-22-4

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LASINJA

Lasinjska cesta 19, 47206  Lasinja

Tel. 047/884-011; Telefaks : 047/400-686

OIB. 59068748409

I Z V J E Š Ć E

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LASINJA

ZA 2021. GODINU

Lasinja, 25.ožujka 2022. godine

Sadržaj:

1.	UVOD	3

2.	OBAVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE	4

3.	DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE LASINJA ..........................................................4

4.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LASINJA 	5

5.	  ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA	5

6.	  PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG KOMUNALNOG, BIORAZGRADIVOG I DRUGOG ODVOJENO SAKUPLJNEOG OTPADA TE PODACI O ODLAGANJU NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA	7

7.    PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU    ……….…….. 8

8.    MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUĆUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA	8

9.    OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	9

10.  MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE, TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA	9

11.   NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRDAIVOG KOMUNALNOG OTPADA ............................................................................................................................................................10

12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODBREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 	10

13.	ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA	10

14.	ZAKLJUČAK	11

15.	ZAVRŠNA ODREDBA	11

- UVOD

Na temelju članka 173. Zakona o  gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)  (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom glasilu do 31. ožujka tekuće  godine.

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17 i 84/19) (u daljnjem tekstu: Uredba), određen je cilj o provedbi javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada. Svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje mogućnosti za korištenje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te poticanje proizvođača otpada te posjednika otpada na razvrstavanje otpada, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje te udio biorazgradivog komunalnog otpada u ukupno nastalom miješanom komunalnom otpadu.

1.1.	Osnovne značajke Općine Lasinja

Općina Lasinja, kao samostalna jedinica lokalne samouprave, osnovana je 02. listopada 1993. godine u sastavu Sisačko-moslavačke županije, s privremenim sjedištem u Zagrebu.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97) Općina Lasinja pripala je Karlovačkoj županiji, u čijem sastavu se nalazi i danas.

Općina Lasinja smještena je u središnjem dijelu Pokuplja, na desnoj obali rijeke Kupe. Površina Općine  je 82,24  km2 i čini 2,5% ukupne površine Karlovačke županije.

Općina je administrativno podijeljena na 8 naselja: Banski Kovačevac, Crna Draga, Desni Štefanki, Desno Sredičko, Lasinja, Novo Selo Lasinjski, Prkos Lasinjski i Sjeničak Lasinjski.  Središte općine čini naselje Lasinja gdje se nalazi sjedište lokalne samouprave, osnovna škola, zdravstvena ustanova, vjerske ustanove te razne udruge građana.

Prema prvim rezultatima popisa stanovništva iz 2021. na području Općine Lasinja živi 1344 stanovnika, prosječna gustoća naseljenosti iznosi 16 stanovnika na km2.

  - Pružatelj javne usluge prikupljanja otpada

Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i glomaznog otpada i usluge povezane s javnom uslugom obavlja tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o koncesijama, Ugovorom sklopljenim 01.12.2014. godina, na rok od 10 godina.

  - Plan gospodarenja otpadom Općine Lasinja

Općinsko vijeće Općine Lasinja je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. godine donijelo :

-  Plan gospodarenja otpadom Općine Lasinja za razdoblje 2017.- 2022. godina  (objavljen je u Glasniku Općine Lasinja br. 5/17), Plan je izradila tvrtka HIDROPLAN d.o.o. iz Zagreba, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' broj 94/13)

- Karlovačka županija dala je prethodnu suglasnost na prijedlog Plana, KLASA:351-03/17-01/17, URBROJ:2133/1-07-01/02-17-05, 21.09.2017. godine.

- OBAVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)  definirane su obveze jedinica lokalne samouprave, koje Općina Lasinja  osigurava na sljedeći način:

- osigurati javnu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – uslugu obavlja tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje

- osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada - prikupljanje miješanog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika 120, 240 i 1100 l; prikupljanje otpada od plastike i papira odvija se putem posebno označenih vreća koje su podijeljenje korisnicima usluge; na 17 lokacija su raspoređeni zeleni otoci na kojima se nalaze spremnici za papir, plastiku, staklo, metal i tekstil; glomazni otpad odvozi se 2 puta godišnje; putem mobilnog reciklažnog dvorišta mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.)

- osigurati sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada – kontrolom terena i dojavama građana prati se nedozvoljeno odlaganje otpada te se odmah reagira

- osigurati provedbu Plana gospodarenja otpadom RH – Općina Lasinja donijela je Plan gospodarenja otpadom

- osigurati donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Lasinja – Općinsko vijeće donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada; na 28. sjednici Općinskog vijeća  održanoj 31.03.2021. usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju PGO za 2020. godinu te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge; na području općine raspoređeni su zeleni otoci, na 17 lokacija, na koje se može odvojeno odložiti papir, plastika, staklo, tekstil i metal; stručne službe Općine obilazile su teren u svrhu sprječavanja nastanka divljih odlagališta te je nepropisno odloženi otpad uklonjen

- osigurati provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području – tijekom 2021. godine nisu provođene aktivnosti

- osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada -  tijekom 2021. godine nisu provođene akcije.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom Općina Lasinja dostavlja izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave i objavljuje ga u svom glasilu.

- DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Prostorni plan uređenja Općine Lasinja (GKŽ 22/01, 34/07 i Glasnik Općine Lasinja 3/2016) – PPUO Lasinja , osnovni je strateški dokument prostornog uređenja Općine kojim se određuju usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjeti za održivi i uravnoteženi razvitak u njegovim administrativnim granicama. Izrađen je u skladu sa strateškim dokumentima prostornog uređenja državne i područne/regionalne razine:

- ''Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske'' (27.06.1997.g. donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske),

- ''Program prostornog uređenja Republike Hrvatske'' (NN 50/99)

- Prostorni plan Karlovačke županije – PPKŽ (GKŽ 26/01, 33/01 i 36/08).

Prema članku 198.  stavak 1. i članku 199.  stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) ovaj prostorni plan ostaje na snazi sve dok se ne stupi na snagu prostorni plan Karlovačke županije donesen na temelju novog zakona.

- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LASINJA

Plan gospodarenja otpada Općine Lasinja za razdoblje 2017. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan) izrađen je na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17). Plan je donijelo Općinsko vijeće Općine Lasinja (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje od šest godina, uz mogućnost izrada izmjena i dopuna, prema potrebi (objava u Glasniku Općine Lasinja 5/2017). Svrha donesenog Plana je definiranje ciljeva, mjera, aktivnosti i rokova za provođenje istih kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za provođenje mjera iz Plana. Karlovačka županija dala je prethodnu suglasnost na prijedlog Plana, KLASA:351-03/17-01/17, URBROJ:2133/1-07-01/02-17-05, 21.09.2017. godine.

Glavni cilj Plana gospodarenja otpadom je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, koji obuhvaća:

- Provedbu mjera odvojenog sakupljanja otpada

- Edukaciju i jačanje svijesti građana

- Mjere praćenja stanja okoliša (monitoring) uz izgradnju reciklažnog dvorišta

- Integriranje sustava gospodarenja otpadom Općine Lasinja u sustav CGO (centra gospodarenja otpadom)

- ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada organizirano je na području cijele Općine Lasinja, a davatelj usluge je tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje.

Sustav prikupljanja komunalnog otpada na području Općine dijeli se na:

- Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz kućanstava

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika 120, 240 i 1100 l, a odvozi se specijaliziranim vozilima zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se onemogući rasipanje otpada, te širenje mirisa. Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada provodi se svakih 14 dana, a sve u cilju kako bi se potaknulo odvajanje reciklabilnog otpada iz miješanog komunalnog otpada. Prema podacima davatelja usluge na području Općine evidentiran je ukupno 581 korisnik usluge, 130 nekretnina se trajno ne koristi

- Sustav prikupljanja glomaznog otpada

Glomazni otpad odvozi se dva puta godišnje po pozivu korisnika usluge. Glomazni otpad korisnik odlaže neposredno uz kolni ulaz na način da djelatnicima tvrtke Eko flor – plus d.o.o. omoguće nesmetan odvoz.

- Sustav prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Biorazgradivi komunalni otpad,  bio-otpad, korisnici zbrinjavaju samostalno u svojim domaćinstvima na način da isti sami kompostiraju u komposterima ili kompostištima.

- Sustav prikupljanja otpada na zelenim otocima

Na području Općine, zeleni otoci su postavljeni na 17 lokacija, a u sklopu svakog  se nalaze namjenski spremnici prikaz zelenih otoka u tablici 1.

Tablica 1. Popis zelenih otoka i lokacija - (spremnici za papir, plastiku, staklo, metal i tekstil)

| Red broj | LOKACIJA | VRSTA SPREMNIKA OTPADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STAKLO | PLASTIKA | PAPIR | METAL | TEKSTIL |
| 1. | Lasinja, Trg hrvatskih branitelja 1 | X | X | X | X | X |
| 2. | Lasinja, Lasinjska cesta 6 | X | X | X | - | - |
| 3. | Lasinja, Ul. Sv. Antuna | X | X | X | - | - |
| 4. | Lasinja, Matešićeva ulica | X | X | X | - | - |
| 5. | Lasinja, OŠ Antun Klasinc | X | X | X | - | - |
| 6. | Lasinja, Jamnička ulica | X | X | X | - | - |
| 7. | Novo Selo Lasinjsko, Odvojak 1 | X | X | X | - | - |
| 8. | Crna Draga, križanje Vukelići - Luketići | X | X | X | - | - |
| 9. | Crna Draga, Britveci | X | X | X | - | - |
| 10. | Prkos Lasinjski, Bućani | X | X | X | - | - |
| 11. | Prkos Lasinjski, Bastajići | X | X | X | - | - |
| 12. | Prkos Lasinjski, Roknići | X | X | X | - | - |
| 13. | Banski Kovačevac, kod društvenog doma | X | X | X | - | - |
| 14. | Desno Sredičko, kod doma DVD | X | X | X | - | - |
| 15. | Desno Sredičko, Vikend naselje Slap | X | X | X | - | - |
| 16. | Desni Štefanki, Prigorci | X | X | X | - | - |
| 17. | Desni Štefanki, kod društvenog doma Orečići | X | X | X | - | - |
| UKUPNO: |  | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 |

- Sustav prikupljanja odvojenog otpada papir i plastika po modelu „od vrata do vrata“

Sakupljanje se obavlja jednom mjesečno u svim naseljima Općine putem plavih (papir) i žutih (plastika) plastičnih vreća, izuzetak je naselje Sjeničak Lasinjski u kojem je određeno jedno sabirno mjesto u centru naselja. Sakupljanje se provodi specijaliziranim vozilom. Koncesionar je svakom kućanstvu podijelio vreće za odvojeno sakupljanje plastike i papira.

- Mobilno reciklažno dvorište

Na području Općine nije izgrađeno reciklažno dvorište i reciklažno dvorište za građevni otpad. Općina ima mogućnost korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta od strane koncesionara. U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice.

Tijekom 2021. godine nije bilo aktivnosti  mobilnog reciklažnog dvorišta.

- PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG KOMUNALNOG, BIORAZGRDAIVOG I DRUGOG ODVOJENO SAKUPLJNEOG OTPADA TE PODACI O ODLAGANJU  NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA

Tablica 1. Količine odloženog otpada na odlagalištu otpada „Čistoća d.o.o. Karlovac“

| Ključni broj otpada | Naziv otpada | Područje sa kojeg je otpad skupljen | Broj stanovnika obuhvaćen uslugom | Tvrtka koja sakuplja otpad | Ukupno sakupljeno ( tona/godišnje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019. | 2020. | 2021. |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | Općina Lasinja | 1616 | EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C, Oroslavje | 217,24 | 244,92 | 184,83 |
| 20 03 07 | Glomazni otpad | Općina Lasinja | 1616 | EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C, Oroslavje | 6,80 | 10,10 | 7,66 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 259,80 | 255,02 | 192,49 |

Izvor: Eko-Flor Plus d.o.o. Oroslavje

Zeleni otoci na kojima se skuplja otpad koji se može reciklirati (staklo, papir, plastika, tekstil i metal) postavljeni su na 17 lokacija, u svim naseljima Općine.

Tablica 2. Podaci o količinama izdvojenih iskoristivih kategorija otpada na području Općine Lasinja

| Ključni broj otpada | Naziv otpada | Tvrtka koja sakuplja otpad | Količine otpada za određene lokacije za 2021. |  |  | Ukupno sakupljeno ( tona/godišnje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zeleni otoci | MRD | Kućni prag |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019. | 2020. | 2021. |
| 20 01 01 | Papir i karton | EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C, Oroslavje | 1,0 | - | 1,67 | 8,71 | 12,75 | 2,67 |
| 15 01 01 | Ambalaža od papira i kartona |  | 2,31 |  | 2,64 |  |  | 4,95 |
| 20 01 39 | Plastika |  | - | - | 18,02 | 18,09 | 15,41 | 18,02 |
| 15 01 02 | Ambalaža od plastike |  | 4,13 | - | 4,27 |  |  | 8,4 |
| 15 01 07 | Staklo |  | 4,12 | - | - | 1,20 | 2,21 | 4,12 |
| 20 01 11 | Tekstil |  | - | - | - | 0,02 | - | - |
| 20 01 40 | Metali |  | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno: |  |  |  |  |  | 28,02 | 30,37 | 38,16 |

Izvor: Eko-Flor Plus d.o.o. Oroslavje

Temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2018) navodi se:

Najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima naselja je:

  - miješani komunalni otpad svakih 14 dana,

  - glomazni otpad jednom u kalendarskoj godini,

  - reciklabilni otpad iz domaćinstva jednom mjesečno,

  - biorazgradivi komunalni otpad-biootpad za sve korisnike usluga koji isti ne

kompostiraju u vlastitom kućanstvu jednom tjedno.

Korisniku usluge pružaju se, bez naknade, sljedeće usluge povezane s javnom uslugom:

- prikupljanje reciklabilnog otpada, papira i plastike na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

- prikupljanje reciklabilnog otpada, metala, plastike, stakla, tekstila, te otpadnog papira i kartona putem spremnika postavljenih na javnim površinama (zelenim otocima),

- prikupljanje glomaznog otpada jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta

korisnika usluge.

Kriterij obračuna količine otpada koju predaje korisnik javne usluge je volumen zaduženog spremnika i broj pražnjenja spremnika. Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od jednog mjeseca, s rokom dospijeća 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju.

- PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine Lasinja u 2021. godini nisu evidentirana nelegalna, odnosno divlja odlagališta otpada, ali je uočeno bacanje komunalnog i drugog otpada uz javne prometnice te na druge javne i privatne površine, a to držimo da čine neosviješteni prolaznici i putnici-prolaznici iz drugih mjesta koji prolaze našom općinom. Nepropisno odbačeni otpad je uklonjen.

Nadzor nad lokacijama odbačenog otpada provodi Jedinstveni upravni odjel, a stanovništvo Općine Lasinja redovno se obavještava o načinu na koji se može podnijeti prijava ukoliko se uoči odbacivanje otpada u okoliš i to dojave putem: telefona, putem e-maila ili osobno u Općini Lasinja. U tom smislu donijeta je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lasinja.

- MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUĆUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Tijekom 2021. godine provođene su sljedeće mjere u svrhu smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada:

- Praćenje stanja okoliša

Na terenu se provodi redovita kontrola i nadzor.

- Postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada

Na potencijalnim divljim odlagalištima postavljeni su znakovi zabrane odlaganja otpada.

- Objava informacija na internetskim stranicama Općine

##### Sukladno Zakonu obveza Općine je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Svaka osoba koja primijeti nepropisno odbačen otpad na području Općine može to prijaviti putem:

  - telefona: 047/884-011

  - popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail: pisarnica@lasinja.hr ili

  - ili osobnim dolaskom u Općinu, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada može se preuzeti na www.lasinja.hr/komunalno gospodarstvo/održivo gospodarenje otpadom.

-      Distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem davatelja javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog

komunalnog otpada

EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C, Oroslavje je uputio korisnicima javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Općine obavijest, vezano uz obaveze u gospodarenju otpadom koje se primjenjuju od 01. studenog 2018. godine te upute o razvrstavanju otpada.

Akcije prikupljanja otpada nisu provođene.

- OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Lasinja nastoji slijediti ekološka načela i kriterije kojima se pokušava povećati stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpada čime se ostvaruju višestruko korisni učinci te potaknuti  kućno kompostiranje kako bi se smanjio udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu.

Novim sustavom gospodarenja otpadom nastoji se osigurati što intenzivniji tok otpada kroz sustav odvojenog prikupljanja, obrade i plasmana pojedinih sekundarnih sirovina. Time se u prvom redu smanjuje količina miješanog otpada, odnosno smeća koji u komunalnom sustavu nastaje, a time i posljedična kumulativna negativna vrijednost. S druge strane, intenziviranje odvojenog prikupljanja stvara i određenu pozitivnu vrijednost koja proizlazi iz prodaje sekundarnih sirovina.

Odvojeno prikupljanje je preduvjet za racionalno korištenje otpada. Ukoliko ono izostane, otpad koji se dobije mješavina je, u pravilu najgorih osobina svih sastojaka u njemu, a to uvelike smanjuje broj mogućnosti za njegovo korištenje i sigurno uklanjanje.

Pored već opisanih sustava prikupljanja otpada i mjera, nisu provođene dodatne mjere koje uključuju izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada.

- MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Javna uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Općinsko vijeće je dana 22. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lasinja, (KLASA: 021-05/18-02/01 URBROJ: 2133/19-02-18-1).

Općinski načelnik je dana 30. kolovoza 2019. godine dao Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno zahtjevu koncesionara, a sa primjenom istoga od 01.01.2020. godine. kako je Ustavni sud poništio novu uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom tako i odobreni cjenik nije stupio na snagu pa tako sve ostaje po starom cjeniku koji je odobren i na snazi je od 01.01.2017. godine, a obračun se vrši po volumenu spremnika za otpad i broj pražnjenja. Ugovorom sa koncesionarom Eko-Flor Plus d.o.o. Oroslavje definirane su i određene skupine koje manje plaćaju usluge skupljanja otpada (samci, staračka domaćinstva, invalidi i vikendaši).

Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine provodi se:

- primarnom selekcijom otpada na kućnom pragu,

- odvozom krupnog (glomaznog) otpada po pozivu korisnika,

- redovitim i pravodobnim pražnjenjem posuda odnosno spremnika,

- izobrazno – informativnim aktivnostima.

Na području Općine Lasinja obavlja se prikupljanje miješanog komunalnog otpada, krupnog glomaznog otpada i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. Komunalni otpad kao i glomazni otpad na području Općine Lasinja odvozi koncesionar tvrtka Eko flor - plus d.o.o.. Koncesionar je uz račune za komunalne usluge dostavljao korisnicima letke s uputama o razvrstavanju otpada po vrstama i odlaganja u spremnike, kao i raspored odvoza otpada za tekuću 2020. godinu, a plan odvoza je objavljen na web stranici koncesionara i Općine.

Odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastika vrši se na kućnom pragu, odnosno kod korisnika, a i dodatno je osigurano odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike, metala i tekstila putem zelenih otoka u svakom naselju naše Općine.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad, a zbrinjavanje vrše vlasnici ili korisnici nekretnine u vlastitoj režiji, sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lasinja.

- NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG  I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Javna usluga pružana je u skladu s Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja 1/18).

Kriterij obračuna količine otpada koju predaje korisnik javne usluge je volumen zaduženog spremnika i broj pražnjenja spremnika. Davatelj usluge obračunava korisniku usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: cijena javne usluge) razmjerno količini predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini: cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

12.	POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODBREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Općina Lasinja tijekom 2021. godine  nije provodila nove projekte usmjerene na provedbu odredbi Plana.

Tablica 1. Financijska sredstva utrošena za provedbu mjera gospodarenja otpadom i izvor sredstava

| Red broj | Mjera i aktivnost | Planirana sredstva (kn) | Utrošena sredstva (kn) | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naknada za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada | 6.000,00 | 3.178,47 | Proračun Općine Lasinja |
| 2. | Odvoz miješanog komunalnog otpada iz spremnika i kontejnera koje koristi Općina Lasinja | 35.000,00 | 21.880,40 | Proračun Općine Lasinja |
| 3. | Sanacija divljeg odlagališta | 5.000,00 | 700,59 | Proračun Općine Lasinja |

Ostvareni prihod od koncesijske naknade za 2021. godinu u iznosu od 6.852,29 kn.

    - ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

- Planom gospodarenja otpadom Općine Lasinja  za 2021. godinu je planirano je i izvršeno sljedeće:

| Red broj | PREDVIĐENO PGO-OM ZA 2021. GODINU | IZVRŠENO DA/NE/DJELOMIČNO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nabava kompostera | NE |
| 2. | Informiranje javnosti vezano uz gospodarenje otpadom | DJELOMIČNO |

    - ZAKLJUČAK

Gospodarenje otpadom na području Općine provodi se sukladno odredbama Plana i važećim propisima. Općina intenzivno radi na povećanju svijesti građana o potrebi gospodarenja otpadom, osim toga, nastavit će s edukacijom stanovništva vezano uz zbrinjavanje opasnog otpada koji nastaje u domaćinstvima (informatička oprema, baterije, žarulje, boje za premazivanje, salonitne ploče i sl.) te odvojenom sakupljanju otpada (plastike, papira, tekstila, metala i dr.).

Općina Lasinja ima relativno čist i sačuvan prirodni okoliš (vodu, zrak, tlo), u Općini nema značajnije industrije, a značajan se porast ne očekuje ni u dogledno vrijeme uz pretpostavku da će gospodarenje otpadom i druge mjere za zaštitu i očuvanje okoliša (biološke i krajobrazne raznolikosti) imati sve više standarde i kriterije te se ne očekuje veći negativni utjecaj na okoliš i njegovo onečišćenje u Općini Lasinja.

15.	ZAVRŠNA ODREDBA

Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Općine Lasinja

KLASA:351-03/22-01/2

URBROJ:2133-19-2-22-3

Lasinja, 25. ožujka 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijo Perčić, struč.spec.ing.aedif.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

          - OPĆINA LASINJA

Lasinjska cesta 19, 47206  Lasinja

Tel. 047/884-011; Fax : 047/400-686

OIB. 59068748409

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA ZA 2022.GODINU

Lasinja, ožujak  2022. godine.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), te članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br.1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka  2022. godine, donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

NA PODRUČJE OPĆINE LASINJA ZA 2022. GODINU

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja Općinsko vijeće Općine Lasinja donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na područje Općine Lasinja za 2022. godinu (u  daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Lasinja potrebno je u 2022. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere.

- ORGANIZACIJSKE MJERE

  - Vatrogasne postrojbe

    - Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i  tehnoloških eksplozija za Općinu Lasinja, Vatrogasna zajednica Općine Lasinja obvezna je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti 40 operativnih vatrogasaca koji moraju imati tjelesnu i duševnu sposobnost propisanu člankom 21. i 22. Zakona o vatrogastvu.

Izvršitelj zadatka: VZO Lasinja,

Sudjelovatelj: DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga

    - Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo i povremene ophodnje.

Izvršitelj zadatka: DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga

Sudjelovatelj: VZO Lasinja

    - Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti  i osposobljenosti operativnih vatrogasaca, dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednica Općine Lasinja.

Izvršitelj zadatka:  Općinski načelnik i Predsjednik VZO Lasinja

  - Normativni ustroj zaštite od požara

    - Općina Lasinja je dužna revidirati važeći Plan zaštite od požara, temeljem Zakona o vatrogastvu i izvješća o stanju zaštite od požara Vatrogasne zajednice Općine Lasinja.

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja

    - Općina Lasinja će organizirati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja tematski vezanu uz pripremu protupožarne sezone u 2022. godini. U tu svrhu, na sjednici Stožera potrebno je:

- usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,

- usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom

ovogodišnje požarne sezone

- usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na svom

području

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja

- TEHNIČKE MJERE

  - Vatrogasna oprema i tehnika

    - Opremiti operativne vatrogasce osobnom zaštitnom opremom sukladno važećim propisima i financijskoj mogućnosti.

    - Za potrebe vatrogasnih  postrojbi urediti spremišta za vatrogasna vozila i opremu.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja

Sudjelovatelj: Općina Lasinja

    - Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2022. godini nabaviti, u skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za vatrogasce kako bi se postigla opremljenost za 40 operativnih vatrogasaca. Prvenstveno treba osigurati komplete za šumske požare i požare otvorenog prostora; vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone, vatrogasne opasače te kacige za šumske požare.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja

Sudjelovatelj: Općina Lasinja

  - Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

    - Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka  intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe  vatrogasnih postrojbi.

    - Opremiti zapovjedno vozilo operativne vatrogasne postrojbe s fiksnim komunikacijskim uređajem.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja

Sudjelovatelj: Općina Lasinja

- URBANISTIČKE MJERE

  - U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno provedbene), ovisno o  razini prostornih planova, obvezno je utvrditi  mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja

  - U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja

  - Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i  tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Hidranti koji se koriste za gašenja požara i punjenje cisterne moraju se redovno održavati te biti ispravni za upotrebu.

Izvršitelj zadatka:  Vodovod Lasinja

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Lasinja

  - Izvršiti obuku operativnih vatrogasaca o načinu uporabe hidrantske mreže za potrebe gašenje požara i sam način rukovanja sa hidrantima.

Izvršitelj zadatka: VZO Lasinja, DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko,  DVD Crna Draga

Sudjelovatelj: Vodovod Lasinja

  - Odrediti i ostale izvore vode za gašenje požara, te urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe  gašenja požara.

Izvršitelj zadatka: VZO Lasinja, DVD Lasinja, DVD Desno Sredičko i DVD Crna Draga

Sudjelovatelj: Općina Lasinja

- ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

4.1.	Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od  požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja

  - Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja i VZO Lasinja

  - Nužno je kontrolirat propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja, komunalni redar

  - Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i građevina za melioracijsku odvodnju od biljnog i komunalnog  otpada.

Izvršitelj zadatka: Općina Lasinja i Hrvatske vode

  - Obvezan je nadzor nad županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti  prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle  izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste i Općina Lasinja

III.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja upoznat  će sa sadržajem ovoga  Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

IV.

Sredstva za provedbu obveza Općine Lasinja koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Lasinja za  2022.  godinu.

V.

Općinsko vijeće Općine Lasinja jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Općinu Lasinja.

Izvješće o provedbi plana unapređenja zaštite od požara i aktivnostima na području Općine Lasinja Vatrogasna zajednica Općine Lasinja dostavit će do 31.12.2022.

VI.

Ovaj Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja i na službenoj stranici Općine.

KLASA:024-04/22-02/4

URBROJ:2133-19-1-22-1

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja 1/18, 1/20 i  1/21) Općinsko vijeće Općine Lasinja na svojoj 8. redovnoj  sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine,  donijelo je

PROGRAM  KORIŠTENJA SREDSTAVA

od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Lasinja u 2022. godini

Članak 1.

Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lasinja u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) je planski dokument kojim se raspoređuju namjenski prihodi ostvareni od zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Općine Lasinja, prema namjeni koja je propisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Ovim Programom utvrđuje se raspored prihoda prema namjeni rashoda planiranim u Proračunu Općine Lasinja za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Članak 2.

Ukupni prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lasinja  iznose 543,09 kn i odnose se na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ukupni prihod iz točke 2. ovoga Programa raspoređuje se za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom ovoga Zakona i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja

KLASA:024-04/22-02/5

URBROJ:2133-19-1-22-1

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 386. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) članka 35. stavak 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18, 1/20 i 1/21), u  Općinsko vijeće Općine Lasinja na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 31. ožujka  2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Lasinja d.o.o.

- TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Lasinja d.o.o. osniva se trgovačko društvo Komunalno Lasinja d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme s ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Lasinja ( u daljnjem tekstu Općina).

- OSNIVAČ DRUŠTVA

Članak 2.

Osnivač Društva je OPĆINA LASINJA sa sjedištem Lasinjska cesta 19, Lasinja, MBS: 02540916, OIB: 59068748409.

- TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Puni naziv tvrtke Društva glasi: Komunalno Lasinja društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

Skraćeni naziv tvrtke Društva glasi: Komunalno Lasinja d.o.o.

Članak 4.

Sjedište Društva je na adresi: Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja

Članak 5.

Naziv tvrtke, skraćeni naziv tvrtke i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine Društva.

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju koristi pečat.

Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje propisuje Uprava Društva.

Društvo može imati i koristiti zaštitni znak (logotip) o čemu odlučuje Skupština Društva.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 7.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja  sljedećih djelatnosti:

- održavanje čistoće,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje nogostupa i puteva,

- zimska služba,

- održavanje i upravljanje parkiralištima,

- organizacija i naplata na parkiralištima,

- upravljanje tržnicom na malo,

- održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

- obavljanje ispraćaja, sahrane i ukopa pokojnika,

- preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika,

- poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina, i nekretninama u vlasništvu

Općine

- čišćenje svih vrsta objekata.

Osim prethodno okvirno navedenih djelatnosti, a koje će se u konačnici konačno utvrditi u Izjavi o osnivanju, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih, ako se  one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna (slovima: dvadeset tisuća kuna) i sastoji se od jednog poslovnog udjela nominalnog iznosa 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna i nula lipa), a za koji temeljni ulog uplaćuje Osnivač Društva.

Povećanja i smanjenje temeljnog kapitala provodi se prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

VI. POSLOVNI UDIO

Članak 9.

Poslovni udio u Društvu ima Općina Lasinja i iznosi 20.000,00 kn, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su Uprava, Skupština i Nadzorni odbor.

Članak 11.

Upravu Društva čini jedan član.

Uprava Društva je direktor.

Direktor se imenuje i opoziva odlukom Skupštine Društva.

Članak 12.

Direktor Društva vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu.

Direktor Društva vodi poslove Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i drugim posebnim propisima i obvezatnim uputama Skupštine Društva.

Članak 13.

Do izbora Direktora Društva na temelju javnog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti direktora Društva za potrebe Društva koji će obaviti sve pripremne radnje za početak rada trgovačkog društva Komunalno Lasinja d.o.o..

Vršitelja dužnosti direktora Društva imenuje općinski načelnik svojom odlukom.

Članak 14.

Direktor Društva može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

Posebne uvjete za imenovanje Direktora Društva određuje Skupština Društva.

Članak 15.

Direktor Društva zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Članak 16.

Pri vođenju poslova Društva Direktor Društva ima slijedeće ovlasti:

- organizira, koordinira i kontrolira cjelokupni proces rada u Društvu,

- pojedinačno donosi odluke i zaključuje ugovore s trećim osobama u okviru djelatnosti Društva,

- odgovara za zakonitost rada Društva,

- prima radnike u radni odnos i odlučuje o pravima iz radnog odnosa,

- obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Odlukom.

Članak 17.

Prava i obveze Direktora Društva koja nisu propisana ovom Odlukom, bit će propisana posebnom odlukom, odnosno ugovorom što će ga Skupština Društva sklopiti s Direktorom Društva.

Ugovore o radu i druge ugovore s Direktorom Društva zaključuje Skupština Društva.

Ugovor iz stavka 2. ovog članka sadržava osobito odredbe o:

- plaći i ostalim primanjima Direktora Društva,

- pravima, obvezama i odgovornostima,

- uvjetima za prestanak radnog odnosa i prije isteka ugovorenog roka,

- otpremnini.

Članak 18.

Direktor Društva ne može u ime Društva sklapati pravne poslove sa samim sobom ili kao zastupnik nekog drugog, osim ako se posao sklapa isključivo radi ispunjena neke obveze.

Izuzetno, Općina s jedne strane i Društvo s druge strane mogu zaključivati ugovor o ustupanju stvari koje Općina ustupa Društvu kao dio svog temeljnog uloga.

Članak 19.

Direktor Društva može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan naročito u sljedećim slučajevima:

- ako Skupština Društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je Direktor Društva odgovoran za neostvarenje poslovnih rezultata Društva,

- ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine Društva,

- ako sam zatraži.

Članak 20.

Skupština društva je najviši organ društva.

Funkciju Skupštine društva obavlja Općinsko vijeće Općine Lasinja.

Članak 21.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, izvješćima Direktora Društva o stanju Društva, ako ga je Društvo dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,

- davanju razrješnice Direktoru Društva i Nadzornom odboru,

- zahtjevu za uplatama uloga,

- imenovanju i opozivu Direktora Društva,

- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,

- davanju prokure ili trgovačke punomoći koju treba dati Direktor Društva,

- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,

- izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju,

- promjeni i dopuni djelatnosti Društva,

- promjeni tvrtke i sjedišta Društva,

- prestanku Društva i imenovanju likvidatora,

- smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,

- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv Direktora Društva i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo  ne može zastupati Direktor Društva,

- sklapanju ugovora kojima Društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koji se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva, što je uvjet za njihovu valjanost osim kad je riječ o stjecanju u ovršnom postupku.

Skupština Društva donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 22.

Skupštinu saziva Direktor Društva ili općinski načelnik na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima.

Skupština se održava u sjedištu Društva ili drugom mjestu kojeg u pozivu odredi sazivač.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje.

Članak 23.

Skupština Društva donosi odluke na zakonom propisan način.

Članak 24.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana koje bira Skupština društva.

Članak 25.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovnom birani.

Članak 26.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.

U tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti pojedine svoje članove i stručnjake.

O nadzoru iz stavka 2. ovog članka Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini.

Nadzorni odbor može postaviti ograničenja za samostalno vođenje određenih poslova Direktoru Društva.

VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DRUŠTVA

Članak 27.

U odnosu prema Društvu Osnivač ima pravo i obvezu uplatiti svoj ulog.

Društvo ima pravo i obvezu obavljati gospodarske djelatnosti za koje je registrirano u skladu sa Zakonom i u svom poslovanju ostvariti dobit.

Članak 28.

Dobit u Društvu ustanovljuje se za poslovnu godinu na kraju godine nakon godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 29.

Ostvarena dobit raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na:

1. razvoj djelatnosti Društva,

2. pričuve,

3. prijenos dobiti vlasniku trgovačkog društva,

4. druge namjene.

Članak 30.

Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom i pokrit će se samo iz sredstava koja se po zakonu mogu koristiti za pokriće gubitka.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Razlozi za prestanak Društva određeni su odredbama Zakona.

Odluku o prestanku Društva donosi Osnivač u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 32.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine poduzme sve aktivnosti, donosi i potpisuje sve isprave i akte vezane uz postupak osnivanja Društva.

Na temelju ove Odluke javni bilježnik će sastaviti Izjavu o osnivanju Društva.

Članak 33.

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:025-02/22-01/1

URBROJ:2133-19-1-22-1

Lasinja, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matija Prigorac, mag.educ.hist.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 50. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21), a u svezi s člankom 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka („Narodne novine“ broj 42/18) općinski načelnik Općine Lasinja, dana 3. siječnja 2022. godine donosi

PRAVILNIK

o korištenju sustava video nadzora javnih površina Općine Lasinja

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sustav video nadzora izveden je u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti („Narodne novine“ broj16/20), Pravilnikom o uvjetima i načinu obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama („Narodne novine“ broj 36/12)  i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite („Narodne novine“ broj198/03).

Ovim Pravilnikom o korištenju sustava video nadzora javnih površina Općine Lasinja (u daljnjem testu: Pravilnik) utvrđuje se svrha i opseg podataka koji se prikupljaju, način čuvanja, te uporaba snimljenih podataka.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na odgovarajući način sukladno zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje i regulira zaštita osobnih podataka i provedba sustava tehničke zaštite.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju rodno značenje, odnosno odnose se jednako na ženski i muški rod.

Članak 2.

Javna površina definirana je člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama („Narodne novine“ broj 36/12), kojim je propisano:

„1. Javna površina je svaka površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta i javne prometne površine te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu). Javna površina smatra se zasebnim objektom štićenja, sukladno podzakonskom propisu koji uređuje područje provedbe tehničke zaštite. Parkirališta, groblja, tržnice i površine rekreacijskih centara ne smatraju se javnim površinama u smislu odredbi ovoga Pravilnika.

2. Objekti javnih površina su svi objekti (zgrade, kiosci, ulična rasvjeta, ograde, reklamni i drugi panoi, tramvajske nadstrešnice i dr.) koji se nalaze na javnim površinama i u vlasništvu su ili posjedu jedinica lokalne samouprave.

3. Perimetar javne površine je vanjski rub koji omeđuje pojedinu javnu površinu i odvaja je od ostalog prostora (površine ili građevine).

4. Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi.“

- SVRHA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA

Članak 3.

Sustav video nadzora javnih površina Općine Lasinja koristi se radi sprečavanja štetnih pojava i protupravnih radnji na štićenoj površini: oštećenja ili pokušaja oštećenja imovine Općine Lasinja (kulturnih i povijesnih spomenika, komunalne urbane opreme, komunalne infrastrukture i sl.), kršenja javnog reda i mira, te prema Odluci o komunalnom redu, a sve radi zaštite života, zdravlja ljudi, te imovine.

Snimke video nadzora koriste se i za sankcioniranje prekršitelja Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17).

Snimke koje su snimljene sustavom video nadzora javnih površina Općine Lasinja mogu se koristiti isključivo u svrhu navedenu u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Izuzimanje i korištenje snimaka za potrebe same jedinice lokalne samoupravne dozvoljeno je samo odgovornoj osobi u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (za potrebe komunalne službe, održavanje prometnica, upravljanje prometom i ostalim potrebama lokalne samouprave).

Izuzimanje i korištenje snimaka dozvoljeno je i u skladu s člankom 74. Zakona o privatnoj zaštiti  kojim je određeno da tehnički elementi, konstrukcije, uređaji te sustavi tehničke zaštite moraju biti primijenjeni i korišteni isključivo u svrhu radi koje su ugrađeni te da iznimno, tijela državne uprave u postupku poduzimanja istražnih i drugih radnji mogu bez naknade službeno izuzeti i koristiti snimke sa sustava video nadzora i u druge svrhe, sukladno posebnim propisima.

- OPSEG, NAČIN I VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Članak 4.

U obuhvatu sustava video nadzora javnih površina Općine Lasinja je prostor koji se nalazi unutar perimetra štićene površine sukladno Procjeni ugroženosti i projektu sustava videonadzora javnih površina Općine Lasinja.

Podaci prikupljeni korištenjem sustava video nadzora javnih površina Općine Lasinja nalaze se na centralnom integracijskom poslužitelju sustava video nadzora Općine u skladu s člankom 14. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama NN 36/12, prema kojem štićeni prostor jedinice lokalne samouprave mora imati odgovarajuću kontrolu ulaska/izlaska u/iz prostora na način da se svaki ulazak/izlazak osoba pisano evidentira te se u tu svrhu vodi evidencija u pisanom obliku o osobama koje su imale pristup snimačima. Pristup štićenoj prostoriji i snimaču smije imati samo čelnik jedinice lokalne samouprave ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 5.

Pristup podacima, odnosno uvid u sadržaj nastao korištenjem sustava video nadzora javnih površina Općine Lasinja moguć je preko klijentskog računala video nadzornog sustava Općine Lasinja smještenog u uredu načelnika Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja.

Načelnik Općine Lasinja posebnim će Aktom donijeti Popis osoba sa pravima pristupa sustavu video nadzora javnih površina Općine Lasinja uz pojašnjenje vrste pristupa i dodijeljenih ovlasti.

Načelnik Općine Lasinja će imenovati osobe ovlaštene za davanje materijala snimljenog video nadzorom javnih površina Općine Lasinja na pisani zahtjev tijela nadležnog za provođenje kaznenog progona radi korištenja istih u kaznenom ili prekršajnom postupku.

Članak 6.

Redovno održavanje sustava video nadzora na javnim površinama Općine Lasinja vršiti će trgovačko društvo  ili obrtnik ovlašten za obavljanje poslova privatne zaštite na javnoj površini.

Općina Lasinja je u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama, vlasnik i korisnik sustava videonadzora, kao i snimljenog materijala i odgovorna je za njegovo održavanje, ispravnost i funkcionalnost te zakonito korištenje videozapisa.

Snimači se nalaze u štićenom prostoru i odvojeni su u posebne ormare odvojeni od ostalih stvari, zaštićeni sa bravom i ključem.

Članak 7.

Snimke dobivene putem video nadzora mogu se čuvati najviše šest mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja, a nakon proteka tog vremena podaci se brišu ili uništavaju na odgovarajući način.

Odredba stavka 1. ovog članka se ne odnosi na slučajeve počinjena kaznenih djela oštećenja ili uništenja imovine i sl. kada se prikupljeni podaci o takvim događajima mogu sačuvati kao dokazni materijal, te na pisani zahtjev uputiti policijskim ili pravosudnim tijelima.

Članak 8.

Prava koja se osiguravaju pojedincima obuhvaćenima video nadzorom prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka NN 106/2012 su :

- Pravo na pristup osobnim podacima,

- Pravo na njihovo brisanje,

- Pravo na ograničenje obrade,

- Pravo na podnošenje prigovora

U tu svrhu na rubu javne površine koje pokriva video nadzor postaviti će se ploče obavještavanja.

Odgovorne osobe su:

- Voditelj zbirke osobnih podataka

- Izvršitelj obrade

- Službenik za zaštitu osobnih podataka

- ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Općina Lasinja će na vidnom mjestu na javnoj površini istaknuti pisanu obavijest da se prostor štiti/nadzire sustavom tehničke zaštite.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Glasniku Općine Lasinja.

KLASA:024-05/22-02/6

URBROJ:2133-19-2-22-1

Lasinja, 31. siječnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijo Perčić, struč.spec.ing.aedif.

___________________________________________________________________

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15),  Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi

ODLUKU

o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Lasinja za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa koje provode

udruge sa područja Općine Lasinja

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju

projekata i programa udruga sa područja Općine Lasinja u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn, a koja sredstva su u Proračunu Općine Lasinja za 2022. godinu, raspoređena kako slijedi:

- Pozicija R0124 Aktivnost: A100018 Djelatnosti kulturnih organizacija - 40.000,00 kn

- Pozicija R0128 Aktivnost: A100019 Djelatnosti sportskih udruga - 15.000,00 kn

- Pozicija R0139 Aktiivnost A100022 Donacije ostalim udrugama i zajednicama – 15.000,00 kn

- Pozicija R0140 Aktivnost A100022 Donacije ostalim udrugama i zajednicama  – 15.000,00 kn

II.

Sredstva navedena u točci I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja na predviđenih do 10 udruga za financiranje projekata i programa udruga sa područja Općine Lasinja u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj), sukladno dokumentaciji za provedbu natječaja koja je sastavni dio ove Odluke, a čiji je nositelj Općina Lasinja.

III.

Obvezna dokumentacija za provedbu javnog natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1.  Tekst javnog natječaja (Obrazac 1)

2.  Prijavnica za predlaganje projekta/programa udruga Općine Lasinja u 2021. godini

(Obrazac 2)

3.  Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 3)

4.  Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta (Obrazac 4)

5.  Obrazac proračuna (Obrazac 5)

IV.

Javni natječaj i dokumentacija za provedbu Javnog natječaja objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama/web stranici Općine Lasinja - www.lasinja.hr.

V.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja nadležan je za provedbu postupka javnog natječaja.

Općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo koje će izvršiti ocjenjivanje formalnih uvjeta javnog natječaja te ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata u provedbi javnog natječaja za davanje financijskih sredstava udrugama.

VI.

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, općinski načelnik donosi  Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata i programa udruga.

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke općinski načelnik će s nositeljem projekta zaključiti pojedinačne ugovore.

VII.

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na web stranici Općine Lasinja: www.lasinja.hr i oglasnoj ploči Općine Lasinja.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Lasinja i web stranici Općine Lasinja.

KLASA:402-01/22-01/2

URBROJ:2133-19-2-22-1

Lasinja, 21. ožujka 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijo Perčić, struč.spec.ing.aedif.

___________________________________________________________________

GLASNIK OPĆINE LASINJA – službeni list Općine Lasinja

Glavna i odgovorna urednica: Nevenka Panijan

Lasinjska cesta 19, Lasinja,

Telefon   047 884 010

Telefaks 047 400 686

e-mail:pisarnica@lasinja.hr

www.lasinja.hr

Tehnička priprema: Jedinstveni upravni odjel